Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального округа Архангельской области» за 2022 год

За 2022 год по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального округа Архангельской области» (далее – Программа) исполнение составило 17131,3 тыс. рублей это 82,1 % от плана: в том числе:

–  за счет средств Фонда  16781,8 тыс. рублей,

–  за счет средств областного бюджета 332,4 тыс. рублей,

–  за счет средств бюджетов поселений 17,1 тыс. руб.,

Цели и задачи, определенные Программой, достигнуты путем реализации в 2022 году двух мероприятий. Мероприятия Программы исполнены не в полном объеме:

1. Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов – выполнены на 100 %;

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области – выполнены на 82,1%.

В течение 2022 года в Программу вносились четыре изменения и дополнения.

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации Программы – 75,5 балла, таким образом, в 2022году достигнута нормальная эффективность реализации данной Программы. Предлагается реализация данной программы.

28.02.2023                                                                                                  В.П. Проскуряков