- Приложение № 7 к Порядку  разработки, утверждения,

- внесения изменений, реализации, оценки  эффективности

- и контроля исполнения муниципальных  программ

- Котласского муниципального района Архангельской области

ОТЧЕТ

- об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального района Архангельской области»

Ответственный исполнитель: Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение |  | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план за 2022 год | Отчет за 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального района Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог, на которых произведен капитальный ремонт, ремонт | км | 3,905 | 0,81 |  | -3,095 | -79,25 | Не выделили областную субсидию на ремонт автомобильных дорог |
| Количество вновь установленных светильников уличного освещения | шт | 115 | 177 |  | 62 | 53,9 | Увеличение объемов работ за счет экономии денежных средств по результатам аукционов |
| Количество и протяженность автомобильных дорог по которым запланирована разработка технических паспортов и проектов организации дорожного движения | шт/км | 26/35,9 | 50/ 55,34 |  | 24/19,44 | 92,3/54,2 | Увеличение объемов работ за счет экономии денежных средств по результатам аукционов |

- Приложение № 8 к

Порядку  разработки, утверждения,

внесения изменений, реализации, оценки  эффективности

и контроля исполнения муниципальных  программ

Котласского муниципального района Архангельской области

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

Котласского муниципального района

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального района Архангельской области»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 21.03.2022 | 147 | Перераспределение средств дорожного фонда. Дополнение перечня мероприятий муниципальной программы разделом 4 «Транспортное обслуживание населения водным транспортом» |
| 2. Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 29.07.2022 | 545/1 | Перераспределение средств дорожного фонда. Дополнение перечня мероприятий муниципальной программы разделом 3.2 «Осуществление мероприятий по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и засорения» |
| 3. Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 27.10.2022 | 856/1 | Перераспределение средств дорожного фонда. Исключение из перечня мероприятий муниципальной программы раздела 3.2 «Осуществление мероприятий по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и засорения» |
| 4. Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 30.12.2022 | 1066 | Перераспределение средств дорожного фонда. |

Приложение № 9 к

Порядку  разработки, утверждения,

внесения изменений, реализации, оценки  эффективности

и контроля исполнения муниципальных  программ

Котласского муниципального района Архангельской области

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального района Архангельской области»

за 2022 год

| Показатели | Варианты оценки | Значение показателя | Коэффициент | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично | 0,875 | от 0 до 1 | 20 | 17,5 | 7 мероприятий из 8 выполнено |
| 1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых индикаторов муниципальной программы | изменения не вносились | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | внесено одно изменение |  | 0,7 |  |  |  |
|  | внесено два изменения |  | 0,3 |  |  |  |
|  | внесено более двух изменений |  | 0 |  |  |  |
| 1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками | соответствует | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | соответствует не в полной мере |  | 0,5 |  |  |  |
|  | не соответствует |  | 0 |  |  |  |
| 2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в г муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | 0,75 | от 0 до 1 | 15 | 11,25 |  |
| 2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей) | 0,95 | от 0 до 1 | 15 | 14,25 |  |
| 3. Оценка качества управления расходами по целевой программе |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году | от 90% и выше | 76,2% 0,6 | 1 | 15 | 9 |  |
|  | от 80 до 90% |  | 0,8 |  |  |  |
|  | от 70 до 80% |  | 0,6 |  |  |  |
|  | от 60 до 70% |  | 0,4 |  |  |  |
|  | от 50 до 60% |  | 0,2 |  |  |  |
|  | менее 50% |  | 0 |  |  |  |
| 3.2. Уровень фактического объема финансирования государственной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 0,954 | от 0 до 1 | 5 | 4,77 |  |
| 3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 0,949 | от 0 до 1 | 15 | 14,235 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 86,005 |  |

3. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной  программы за отчетный период определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где:

F - интегральная оценка программы;

Zj - значение показателя j;

uj - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной  программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

4. Для оценки эффективности реализации муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной  программы;

если F находится в диапазоне от 50 до 80 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной  программы;

если F меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной  программы.