Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальных программ за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального района Архангельской области»

За 2022 год по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального района Архангельской области» (далее – Программа) исполнение составило                22 918,3 тыс. рублей 95,0 % от плана, в том числе:

–  за счет средств областного бюджета 5 454,7 тыс. рублей,

–  за счет средств местного бюджета 17 463,6 тыс. руб.

Цели и задачи, определенные Программой, достигнуты путем реализации в 2022 году восьми мероприятий. Мероприятия Программы исполнены в полном объеме:

1. По мероприятию «Приобретение и установка дорожных знаков» мероприятие программы исполнено на 100%;

2. По мероприятию «Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения Котласского муниципального района Архангельской области» денежные средства исполнены на 100%;

3. По мероприятию «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, автодорожных подъездов» денежные средства исполнены на 100 %, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта;

4. По мероприятию «Содержание автомобильных дорог, автодорожных подъездов и ледовой переправы» денежные средства исполнены на 94,3 %. Не в полном объеме реализованы денежные средства на содержание автомобильных дорог в зимний период и ледовой переправы в связи с погодными условиями;

5. По мероприятию «Подготовка проектной документации на проведение ремонтных работ (госэкспертиза) и осуществление строительного контроля» денежные средства исполнены на 42,4%, не реализованы денежные средства на прохождение проверки сметной стоимости;

6. По мероприятию «Устройство, содержание, реконструкция, текущий и капитальный ремонт сетей уличного освещения в населенных пунктах МО «Черемушское» и автодорожных подъездов на территории Котласского муниципального района Архангельской области» денежные средства исполнены на 99,3 %, в связи с экономией по результатам аукционов.

7. По мероприятию «Плата за пользование водным объектом (ледовая переправа на 46 Лесозаводе)» денежные средства исполнены на                  100 %.

8. По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения водным транспортом» денежные средства исполнены на 80,6 %, в связи с экономией по результатам аукционов.

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации Программы – 86,005 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации данной Программы.