Приложение № 5

к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведение их конкурсного отбора на территории Котласского муниципального округа

# Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование населенного пункта Котласского муниципального округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: деревня Курцево, улица Луговая, Котласского округа, Архангельской области
2. Название проекта инициативного бюджетирования: «Ремонт дороги в деревне Курцево улица Луговая Котласского района»
3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: 07.11.2023-30.11.2023
4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая в дер. Курцево Котласского муниципального округа Архангельской области, состав, виды и объёмы работ определяются техническим заданием и локально сметным расчетом (устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; смесь песчано-гравийная природная 665,388м3).

(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг),

Общество с ограниченной ответственностью «Котласская строительная компания» (ООО «КСК»), в лице генерального директора Марковкина Евгения Павловича, действующего на основании устава

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: Граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта 15.
2. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: ­­­­­­­­­­­­­­­ раскидывание и разравнивание грунта по территории дороги улица Луговая.
3. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования:

– услуги работы экскаватора (копка канав, где их нет, углубление существующих канав) ИП Дурапов Алексей Анатольевич

– услуги трактора с телегой (вывоз грунта по территории дороги, для дальнейшего раскидывания жителями) ОС «Котласская»-филиал ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха», Архангельская область, д. Курцево

1. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта | Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланированной стоимости проекта |
| **993 277,49** | **807666,42** | **134611,07** | **51000,00** | **0,0** | **993277,49** | - |

1. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования:

Дорога, отремонтированная с учетом строительных норм.

Достигнуто обеспечение безопасного и удобного передвижения жителей и гостей деревни Курцево по дороге улицы Луговая. Обеспечены: возможность быстрого подъезда к жителям медицинской помощи, пожарного транспорта. личного автотранспорта, безопасный проход до автобусной остановки Эффективность проекта может быть оценена снижением ситуаций, в которых жизнь и здоровье граждан подвергается опасности.

1. Фото- и презентационные материалы прилагаются (при наличии).

