Приложение № 5

к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведение их конкурсного отбора на территории Котласского муниципального округа

# Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование населенного пункта Котласского муниципального округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: Место выполнения работ: Архангельская обл., Котласский муниципальный округ, деревня Макарово.
2. Название проекта инициативного бюджетирования: «Спортивная площадка «Островок Здоровья»».
3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: 22.09.2023 – 28.12.2023
4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

выполнение работ по устройству спортивной площадки в д. Макарово, состав, виды и объёмы работ определяются техническим заданием, сметой контракта, локальными сметными расчетами:

– Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3

– Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза

– Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

– Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

– Армирование подстилающих слоев и набетонок

– Устройство основания под фундаменты: песчаного

– Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо

– Устройство бетонной подготовки

– Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)

– Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

– Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий

– Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание

– Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)

– Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м (Высота ограждения 4 м)

– Панель сварная, НАЙЛОФОР ЗД, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см

– Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей

– Полотна калиток сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1)

– Установка монтажных изделий массой: более 20 кг

– Скамейка "Бульвар 1,5 с подлокотником"

– Баскетбольная стойка: длина 1800 мм, ширина 1310 мм, высота 3945 мм

– Волебольная стойка с сеткой: шириной 9500 мм высотой 2550 мм

– Устройство ограждения

– Панель сварная, НАИЛОФОР ЗД, в комплекте СОД:О столбом и крепежом, покрытие: цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.хв мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x60 мм, высота 203 см

(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг),

Общество с ограниченной ответственностью «СК «СТАТУС», в лице директора Куделина Никиты Сергеевича, действующего на основании Устава

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: Граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта 20 человек.
2. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: ­­­­­­­­­­­­­­­ подготовка территории, уборка мусора.
3. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: –
4. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта | Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланированной стоимости проекта |
| **1052371,67** | **631319,20** | **105219,87** | **39146,04** | **0,0** | **775685,11** | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |

1. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования.
2. Фото- и презентационные материалы прилагаются (при наличии)

