**Доклад заместителя начальника, заведующего отделом транспорта и дорожного хозяйства Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации Лобанова Д.С.**

**О содержании автомобильных дорог Котласского муниципального округа в зимний период 2024–2025 годов**

По территории Котласского муниципального округа проходит более 1000 км автомобильных дорог, из них:

60 км дороги федерального значения;

339 км дорог регионального значения;

672 км дорог местного значения.

Дорожный фонд Котласского муниципального округа в 2025 году составляет 57234,4 тыс. руб., из них:

на содержание автомобильных дорог местного значения –   
28755,5 тыс. руб.;

на устройство и содержание ледовой переправы 46 л/з – дер. Макарово – 1713,1 тыс. руб.;

ремонты автомобильных дорог – 22722,6 тыс. руб.;

устройство уличного освещения 3073,0 тыс. руб.;

прочие (разработка паспортов, ПСД, строительный контроль) –   
970,2 тыс. руб.

В 2025 году содержание автомобильных дорог организовано путем заключения пяти муниципальных контрактов с подрядчиками, а также в рамках исполнения муниципального задания МБУ «Служба благоустройства».

МБУ «Служба благоустройства» ежегодно содержит дороги в   
г. Сольвычегодск и близлежащих деревнях, пос. Савватия, дер. Выставка и близлежащих деревнях.

По территориям бывших городских поселений «Приводинское», «Шипицынское» заключен контракт с ИП Стрекаловской Н.А.;

В направлении деревень Григорово, Выставка (Пачеозерье) –   
с ИП Морозовым К.А.;

По пос. Харитоново – с ИП Кирилловым А.В.;

От дер. Песчанка, дер. Борки и до Вилегодского округа –   
с АО «Котласское ДРСУ»;

Пос. Черемушский, дер. Козьмино, дер. Вершина – заключали контракт с ИП Просвириным А.В., но в январе 2025 г. контракт расторгнут по причине того, что Подрядчик не справлялся с исполнением условий контракта. На текущий момент временно заключены договоры по снегоочистке в пос. Черемушский, и   
дер. Козьмино. На участие в аукционе по содержанию дорог до конца 2025 года заявки никто не подал.

Стоит отметить, что в зимний период 2024–2025 года складываются сложные погодные условия: происходят резкие изменения температуры наружного воздуха, потайки, снегопады, идет ледяной дождь. По этим причинам происходит задержка выполнения работ по снегоочистке автомобильных дорог, заужение дорог. В связи с большим количеством осадков и мокрого снега происходит поломка снегоуборочной техники. По ряду территорий были многочисленные жалобы и обращения, которые постепенно устранялись.

В январе машинисты снегоуборочной техники работали практически без выходных. На сегодняшний день подрядные организации вошли в привычный рабочий режим, выполняется расширение проезжей части и обочин, удаление снежного наката.