КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

(тринадцатая сессия седьмого  созыва)

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2022 года                                                                                                         № 104

Об информации о предварительных итогах прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов и о плане подготовки к новому отопительному сезону на территории Котласского муниципального района

Заслушав информацию о предварительных итогах прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов и о плане подготовки к новому отопительному сезону на территории Котласского муниципального района, представленную заместителем главы администрации по инфраструктуре, начальником Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации Проскуряковым В.П., Собрание депутатов Котласского муниципального района Архангельской области РЕШИЛО:

информацию принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов                                                          Н.Г. Панфилова

Информация о предварительных итогах прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов и о плане подготовки к новому отопительному сезону 
на территории Котласского муниципального района

(по состоянию на 01.04.2022)

Отопительный период 2021-2022 годов проходит на территории Котласского муниципального район

а без серьезных срывов,  за исключением организации водоснабжения в  пос. Шипицыно.

Обслуживание котельных осуществляют:

В МО «Сольвычегодское» - 1 теплоснабжающая  организация –                      ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания». Данная организация производит свои работы в соответствии с концессионным соглашением.

В МО «Шипицынское» - 2 теплоснабжающих организации –                           ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания» и ИП Рукованов О.А.

В МО «Приводинское» - 2 теплоснабжающих организации –                          ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания» и Приводинское ЛПУМГ.

В МО «Черемушское» - 2 теплоснабжающих организации – ООО «Трест Сервис» и ЖКС № 6 филиала ФГБУ ЦЖКУ Министерства обороны РФ по ОСК СФ в военном городке пос. Савватия.

Организация теплоснабжения осуществляется органами местного самоуправления городских поселений самостоятельно, на территории сельского поселения – органами МСУ муниципального района. При этом планы подготовки к осенне-зимнему периоду  муниципальных образований поселений Котласского района, в том числе городских,  находятся на контроле у администрации Котласского муниципального района и у Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

Еженедельно проводятся совещания с Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

Ресурсоснабжающими  организациями формируются планы подготовки объектов теплоснабжения к новому отопительному периоду по итогам прохождения ОЗП 2021-2022 годов.

В МО «Сольвычегодское» ООО «ЛТК», как концессионером, сформированы планы капитальных ремонтов объектов теплоснабжения.

В пос. Харитоново планируется строительство новой блочно-модульной котельной с выводом из эксплуатации котельных «Больничная» и «Локомобиль». Формируется земельный участок под новую котельную, предварительно проведены переговоры с проектирующей организацией на изготовление проектно-сметной документацией.

В МО «Шипицынское» администрацией на подготовку к новому осенне-зимнему периоду запланировано 1500 тыс. рублей. Из которых 755 тыс. рублей израсходовано на капитальный ремонт линии ВЛ, питающий первый подъем водозабора. В апреле проведены закупочные процедуры по установке нового котла КВр-0,93 в котельную «Федотовская» на сумму 715 тыс. рублей. Дополнительно необходимо изыскать средства на замену дымовой трубы в котельной «Федотовская» в сумме 883,3 тыс. рублей в соответствии с отчетом по результатам технического освидетельствования котельной.

В МО «Приводинское» администрацией на подготовку к новому осенне-зимнему периоду запланировано 950 тыс. рублей.

Администрацией проведены мероприятия:

- по изготовлению проектной документации на 5 котельных пос. Удимский в сумме 240 тыс. рублей по результатам проведения проверки Ростехнадзором;

- подготовлена документация на капитальный ремонт кровли на котельной дер. Курцево, ул. Молодежная 1а. Стоимость работ составляет 471,8 тыс. рублей в соответствии с отчетом по результатам технического освидетельствования котельной;

- составлена смета на капитальный ремонт котельной п. Удимский, 
ул. Первомайская ЗЗ-б. Стоимость работ составляет 1 158,7 тыс. рублей в соответствии с отчетом по результатам технического освидетельствования котельной;

- составлена смета на капитальный ремонт котельной п. Удимский,              ул. Школьная, д. 1. Стоимость работ составляет 1 036,4 тыс. рублей в соответствии с отчетом по результатам технического освидетельствования котельной;

- составлена смета на капитальный ремонт котельной п. Удимский,               ул. Речная 25 а.  Стоимость работ составляет 13,0 тыс. рублей в соответствии с отчетом по результатам технического освидетельствования котельной;

- составлена смета на капитальный ремонт котельной п. Удимский, 
ул. Советская 63 в. Стоимость работ составляет 28,6 тыс. рублей в соответствии с отчетом по результатам технического освидетельствования котельной.

В МО «Черемушское» администрацией Котласского муниципального района в связи с установкой нового котла в котельную д. Борки будет заключен договор на проектирование котельной для предоставления в Ростехнадзор.

В связи с недостаточным финансированием поселениями мероприятий по подготовке объектов ЖКХ  к новому отопительному периоду администрацией Котласского муниципального района было направлено ходатайство на Губернатора Архангельской области о  выделении из резервного фонда Архангельской области  5 156,6 тыс. рублей.

В связи с экономической ситуацией в РФ Котласскому району  было отказано в финансировании из областного бюджета.

Продолжается работа по заключению концессионных соглашений.

В МО «Шипицынское» инициативная концессия готовится ООО «ЛТК», основные мероприятия были согласованы с администрацией. Документация находится на рассмотрении в Агентстве по тарифам и ценам Архангельской области и министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

В МО «Приводинское» инициативная концессия готовится ООО «ЛТК», основные мероприятия были согласованы с администрацией 
МО «Приводинское» по котельным д. Куимиха, д. Курцево и пос. Приводино. Документация направлена на рассмотрение в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области и министерство ТЭК и ЖКХ. По котельным 
пос. Приводино основные мероприятия находятся на согласовании в администрации МО «Приводинское».

По котельным МО «Черемушское» в д. Борки и пос. Черемушский администрацией Котласского муниципального района готовится конкурсная документация о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения д. Борки и пос. Черемушский. По котельной д. Борки конкурсная документация направлена в Правительство Архангельской области. По объектам теплоснабжения пос. Черемушский документация находится на рассмотрении в Агентстве по тарифам и ценам Архангельской области и министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

Заместитель главы администрации 
по инфраструктуре, 
начальник УИХК  администрации

В.П. Проскуряков