Приложение № 6

к решению Собрания депутатов

МО «Котласский муниципальный район»

от 08.07.2010 № 249

Отчет об исполнении программы капитальных вложений за 2009 год

по бюджету МО "Котласский муниципальный район"

тыс.руб.

|  | Направление средств | Назначено | Исполнено | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |
|  | ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |
|  | Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Развитие жилищного строительства в Архангельской области" на 2005 - 2008 годы/ подпрограмма "Дом для молодой семьи" |  |  | Областной бюджет (остатки средств на счетах мест. бюджета на 01.01.2009) |
| 1 | Предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья молодым семьям - участникам подпрограммы | 281,6 | 281,6 |  |
| 2 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 858,6 | 858,6 | Федеральный бюджет (остатки средств на счетах мест. бюджета на 01.01.2009) |
|  |  | 254,3 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 3 | Муниципальная целевая программа "Достойное жилище"/ Подпрограмма " Дом для молодой семьи" на 2008-2010 годы" | 249,0 | 249,0 | сред-ва местного бюджета |
| 4 | Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2011годы | 169,1 | 0,0 | Областной бюджет |
| 5 | Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" |  |  |  |
|  | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 576,6 | 576,6 | Федеральный бюджет |
|  | Социально-экономическая целевая программа "Развития агропромышленного комплекса МО "Котласский муниципальный район" на 2007-2009 годы" |  |  | сред-ва местного бюджета |
| 6 | Улучшение жилищных условий для сельских граждан | 117,6 | 117,6 |  |
| 7 | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | 59,4 | 59,4 |  |
|  | Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Строительство и приобретение жилья в сельской местности на 2009 - 2011 годы" |  |  |  |
| 8 | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 107,0 | 107,0 | Областной бюджет |
| 9 | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 552,8 | 552,8 |  |
|  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА |  |  |  |
|  | Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Градостроительное развитие Архангельской области на 2009 - 2011 годы" |  |  |  |
| 10 | Генеральный план п. Черемушский | 39,5 | 0,0 | Областной бюджет |
| 11 | Генеральный план, совмещенный с проектом планировки р.п. Шипицыно | 130,0 | 0,0 |  |
| 12 | Генеральный план, совмещенный с проектом планировки р.п. Шипицыно | 630,0 | 630,0 | остаток на 01.01.09г. обл.субсидии на муницип.разв. |
|  | II.НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |
|  | ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |  |
| 13 | Экспертиза проекта и строительство разводящего газопровода по ул.Советская, Профсоюзная, Водников в пос.Приводино | 47,7 | 47,7 | остаток на 01.01.09г. обл.субсидии на муницип.разв. |
|  |  | 10,0 | 10,0 | сред-ва местного бюджета |
| 14 | Проектирование газоснабжения 8-и квартирного жилого дома по ул.Центральная,46 в д.Курцево (включая получение тех.условий и экспертизу проекта) | 19,3 | 19,3 | сред-ва местного бюджета |
| 15 | Газификация жилых домов | 149,5 | 148,6 | сред-ва местного бюджета |
| 16 | Корректировка проекта "Строительство распределительных газопроводов низкого давления в д.Куимиха" | 3,5 | 3,5 | остаток на 01.01.09г. обл.субсидии на муницип.разв. |
| 17 | Экспертиза по объекту "Строительство распределительных газопроводов низкого давления в д.Куимиха" | 1,3 | 1,3 | остаток на 01.01.09г. обл.субсидии на муницип.разв. |
| 18 | Инженерные изыскания по объекту "Строительство распределительных газопроводов низкого давления в д.Куимиха | 350,0 | 350,0 | остаток на 01.01.09г. обл.субсидии на муницип.разв. |
|  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА |  |  |  |
| 19 | Генеральный план, совмещенный с проектом планировки г.Сольвычегодска | 1607,7 | 1556,0 | сред-ва местного бюджета |
| 20 | Генеральный план, совмещенный с проектом планировки р.п. Шипицыно | 130,3 | 130,3 | сред-ва местного бюджета |
|  | ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |
| 21 | 24-квартирный жилой дом в г. Сольвычегодске по пер. Мирный, ул. Урицкого | 358,3 | 358,3 | остаток на 01.01.09г. обл.субсидии на муницип.разв. |
|  | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |
| 23 | Строительство и реконструкция котельных в МО "Котласский муниципальный район" | 41854,4 | 41854,4 | Областной бюджет (остатки средств на счетах мест. бюджета на 01.01.2009) |
|  |  | 2283,5 | 1160,5 | сред-ва местного бюджета |
|  |  | 218,9 | 218,9 | остаток на 01.01.09г. обл.субсидии на муницип.разв. |
| 24 | Проектные работы, экспертиза и инженерные изыскания для строительства общественной бани на 20 мест в п.Шипицыно | 75,0 | 75,0 | остаток на 01.01.09г. обл.субсидии на муницип.разв. |
| 25 | Проведение инженерных изысканий и изготовление проектно - сметной документации на строительство насосной станции в пос.Удимский | 100,0 | 0,0 | сред-ва местного бюджета |
| 26 | Строительство разводящих сетей в д. Куимиха Котласского района Архангельской области по объекту: Блочная модульная котельная на газовом топливе для коммунально-бытовых нужд, газопровод высокого давления к ней и разводящие тепловые сети в д. Куимиха Котласского района | 448,0 | 448,0 | остаток на 01.01.09г. обл.субсидии на муницип.разв. |
| 27 | Реконструкция и строительство котельных и тепловых сетей по адресу: пос. Шипицыно Котласского района | 1919,7 | 0,0 | сред-ва местного бюджета |
|  |  | 214,7 | 214,7 | остаток на 01.01.09г. обл.субсидии на муницип.разв. |
| 28 | Экспертиза проектов тепловых сетей | 83,4 | 83,4 | остаток на 01.01.09г. обл.субсидии на муницип.разв. |
| 29 | Экспертиза и изыскательские работы по объекту «Реконструкция котельной в г.Сольвычегодск по ул.К.Маркса, 10 с заменой котлов» | 50,3 | 40,0 | сред-ва местного бюджета |
|  | ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 30 | Реконструкция детского сада в пос. Шипицыно | 43,1 | 43,1 | остаток на 01.01.09г. обл.субсидии на муницип.разв. |
|  |  | 2046,2 | 2046,2 | сред-ва местного бюджета |
| 31 | Реконструкция спального корпуса школы-интерната под учебный корпус общеобразовательной школы в г. Сольвычегодске | 733,6 | 733,6 | сред-ва местного бюджета |
|  |  | 800,0 | 794,1 | Областной бюджет |
| 32 | Проектно- изыскательские работы по реконструкции теплосети к комплексу зданий МОУ " Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа" | 145,0 | 145,0 | сред-ва местного бюджета |
|  | III. Средства софинансирования государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |
| 33 | Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства/Строительство 10-и квартирного 2-х этажного деревянного каркасного жилого жома по ул.Заречная в п.Савватия МО "Черемушское" | 6232,2 | 6232,2 | Федеральный бюджет |
| 34 | Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета/Строительство 10-и квартирного 2-х этажного деревянного каркасного жилого жома по ул.Заречная в п.Савватия МО "Черемушское" | 207,8 | 207,8 | Областной бюджет |
| 35 | Субсидирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета муниципального района/Строительство 10-и квартирного 2-х этажного деревянного каркасного жилого жома по ул.Заречная в п.Савватия МО "Черемушское" | 370,0 | 370,0 | сред-ва местного бюджета |
|  | Итого: | 64529,0 | 60724,6 |  |
|  | в том числе: местный бюджет | 9991,2 | 6785,6 |  |
|  | областной бюджет 2009 года | 2006,2 | 1661,7 |  |
|  | федеральный бюджет 2009 года | 7063,1 | 6808,8 |  |
|  | остаток средств обл.субс. на мун.развитие на 01.01.2009 года | 2473,8 | 2473,8 |  |
|  | остаток средств областной субсидии на 01.01.2009 года | 42136,0 | 42136,0 |  |
|  | остаток федеральных средств на 01.01.2009 года | 858,6 | 858,6 |  |