| Приложение № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к распоряжению администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Котласский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |
| От ноября 2011 № |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение программы капитальных вложений за 9 месяцев 2011год по бюджету МО «Котласский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Направление средств | Утвержденный бюджет на 2011 год | Утвержденный кассовый план за 9 месяцев. | Исполнено за 9 месяцев | % исполнения к утвержденному бюджету | % исполнения к утвержденному кассовому плану за 9 месяцев | Источники финансирования |
|  | I . Программная часть |  |  |  |  |  |  |
|  | Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Газификация Архангельской области в 2009 – 2011 годах" | 2000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
|  | Строительство газораспределительных сетей низкого давления, включая газоснабжение жилых домов в пос.Шипицыно |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие массового жилищного строительства в Архангельской области на 2010-2013 годы" | 21378,3 | 807,4 | 807,4 | 3,8 | 100,0 | Областной бюджет |
|  | 24-х квартирный жилой дом в г.Сольвычегодске по пер.Мирный ул. Урицкого |  |  |  |  |  |  |
|  | Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Котласском районе на 2011-2012 годы" | 2100,0 | 1720,0 | 268,9 | 12,8 | 15,6 | Местный бюджет |
|  | 24-х квартирный жилой дом в г.Сольвычегодске по пер.Мирный ул. Урицкого |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Федеральная Целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 1661,0 | 1661,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
|  | Долгосрочная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса МО «Котласский муниципальный район» на 2010-2012 годы» Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 1813,0 | 513,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
|  | Долгосрочная целевая программа "Развития агропромышленного комплекса МО "Котласский муниципальный район" на 2010-2012 годы" | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
|  | Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальная целевая программа "Дом для молодой семьи" на 2011год" | 672,0 | 60,5 | 60,5 | 9,00 | 100,0 | Местный бюджет |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Социальное развитие села Архангельской области"на 2010-2012 годы" | 10869,5 | 10869,5 | 10869,5 | 100 | 100 | Областной бюджет |
|  | Реконструкция детского сада в пос.Шипицыно |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Котласского муниципального района на 2010год-2012 годы" | 1610,7 | 1151,9 | 1096,4 | 68,1 | 95,2 | Местный бюджет |
|  | Реконструкция детского сада в пос.Шипицыно |  |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Долгосрочная целевая программа Архангельской области «Социальное развитие села Архангельской области на 2010-2012 годы» | 868,9 | 493,9 | 493,9 | 56,8 | 100,0 | Областной бюджет |
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Куимиха | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет |
|  | Приобретение на первичном рынке здания фельдшерско-акушерского пункта в дер. Курцево | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
|  | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Котласского муниципального района на 2010-2012 годы | 602,0 | 602,0 | 26,0 | 4,3 | 4,3 | Местный бюджет |
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Куимиха | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 100 | 100 | Местный бюджет |
|  | Приобретение на первичном рынке здания фельдшерско-акушерского пункта в дер. Курцево | 576,0 | 576,0 | 0,0 | 0 | 0 | Местный бюджет |
|  | II . Не программная часть |  |  |  |  |  |  |
|  | Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство газораспределительных сетей низкого давления, включая газоснабжение жилых домов в пос.Шипицыно | 222,0 | 179,8 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 8 | Строительство и реконструкция котельных в МО «Котласский муниципальный район» | 3224,0 | 3224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Курцево (включая проектные и инженерно-изыскательские работы, экспертизу) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | 100,0 | Местный бюджет |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство стадиона в г. Сольвычегодске | 163,9 | 163,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Местный бюджет |
|  | Итого: | 47505,3 | 21466,9 | 13642,6 | 28,7 | 63,5 |  |
|  | в том числе: местного бюджет | 8914,6 | 3898,1 | 1471,8 | 16,5 | 37,7 |  |
|  | федерального бюджета | 1661,0 | 1661,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областного бюджета | 36929,7 | 15907,8 | 12170,8 | 32,9 | 76,5 |  |