МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

(тридцатая  сессия четвертого созыва)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от  04 февраля   2011 года                       					                 № 316

| Об информации о реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Котласский муниципальный район» |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию главы администрации МО «Котласский муниципальный район» Апраксина В.Н.  о  реализации   муниципальной целевой программы   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Котласский муниципальный район», Собрание депутатов  ПОСТАНОВИЛО:

Повторно заслушать указанную информацию на очередной сессии Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» 31 марта 2011 года.

Глава муниципального образования                              			С.Н. Бральнина

Информация о реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

МО «Котласский муниципальный район»

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Котласский муниципальный район» рассчитана до 2020 года и разработана на основании:

-  Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Указа Президента РФ от 04.06.2008  №  889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- - постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 “О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности”;

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 “Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях”;

- Закона Архангельской области от 12.11.1997 N 52-12-ОЗ (ред. от 08.11.2006) "Об энергосбережении и понижении энергозатрат на территории Архангельской области";

# - Постановления правительства Архангельской области от 27 июля 2010 г. N 210-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010 - 2014 годы" и о мерах по ее реализации»;

- Постановления правительства Архангельской области от 02 ноября 2010 г. N 341-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 27 июля 2010 года № 210-пп»;

- запросов в соответствующие структурные подразделения МО «Котласский муниципальный район».

Перечень основных мероприятий по программе направленных на:

Муниципальные учреждения: Это

- установка приборов учета потребляемых энергоресурсов в муниципальных зданиях;

- энергетическое обследование  зданий с составлением энергетических паспортов и выработкой мероприятий по энергосбережению;

- реализация рекомендуемых энергосберегающих мероприятий по результатам энергетических обследований в муниципальных зданиях:

Жилищный фонд:

- установка приборов учета потребляемых энергоресурсов;

- мероприятия по снижению тепловых потерь зданий;

- информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

Организации муниципального подчинения, с участием муниципального образования, осуществляющие регулируемые виды деятельности:

- энергетическое обследование предприятий с составлением энергетических паспортов и выработкой мероприятий по энергосбережению;

- реализация рекомендуемых энергосберегающих мероприятий;

- мероприятия по реконструкции котельных;

- мероприятия по повышению энергетической эффективности тепловых сетей и систем водоснабжения.

Первым шагом реализации муниципальной целевой программы в 2010 году было принятие в бюджетных учреждениях МО «Котласский муниципальный район» мер по проведению комплекса энергосберегающих мероприятий с назначением ответственных лиц.

Некоторые из мероприятий (см Приложение по учреждениям образования):

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы,

- утепление  дверей, окон и стекол,

- установка теплоотражателей между радиаторами отопления и стеной,

- установка доводчиков входных дверей,

- мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии ( замена труб тепловых сетей),

- мероприятия по экономии электроэнергии (установка  многотарифного  прибора учета, замена ламп  на энергосберегающие ),

- мероприятия по экономии холодной воды: (замена труб внутренней системы водоснабжения ),

- мероприятия по экономии горячей воды (восстановление теплоизоляции внутренних трубопроводов системы горячего водоснабжения.

Вторым шагом в 2010 году реализации муниципальной целевой программы было реализация Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части установки до 01.01.2011 года приборов потребления тепловой энергии в количестве 44 шт., эл. энергии в количестве 17 шт., и приборов учета расхода воды в количестве 10 шт.

Данные мероприятия выполнены.

Также снижение потребления бюджетными учреждениями ТЭР на 3% ежегодно по отношению к 2009 году.

В соответствии предоставленными данными отчетов бюджетных учреждений за потребленные ТЭР в 2010 году следует не соблюдение  уменьшения на 3 %  потребления ТЭР бюджетными учреждениями.

Следующим шагом является в 2011 году обязательное проведение первого энергетического обследования зданий бюджетных учреждений до 31.12.2012 года. Согласно программы, планируется в 2011 году провести 19 энергетического обследований с заключением энергетических контрактов.

Также в 2011 году необходимо проведение первого энергетического обследования организаций муниципального подчинения, с участием муниципальной собственности, осуществляющие регулируемые виды деятельности, по программе в количестве 8.

В 2011 году необходимо оснастить многоквартирные жилые дома  приборами учета энергетических ресурсов в соответствии с Федеральным законом 261-ФЗ. В данном мероприятии участвуют как управляющие компании, так и МО поселения, на балансе которых находится муниципальный жилищный фонд.

В данном направлении не все МО поселения активно реализуют выполнение  Федерального закона  об энергосбережении.

В частности отсутствует информация от МО «Шипицынское» о количественном состоянии многоквартирного жилого фонда и мероприятий по оснащению приборами учета ТЭР.

Следующим этапом является реализация мероприятий по энергосбережению, выполняемые по результатам проведенных энергетических обследований. В соответствии с Постановлением правительства Архангельской области от 02 ноября 2010 г. N 341-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 27 июля 2010 года № 210-пп» в 2011 году - 6 300 тыс. рублей. Общая сумма распределена до 2020 года которая составляет порядка 84 000 тысячи рублей из которых: местный бюджет – 21 000 тыс. руб.,  внебюджетные источники - 63 000 тыс. руб.

Глава администрации

МО «Котласский муниципальный район» 			В.Н. Апраксин

Приложение

| Проведении комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждения образования в 2010 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятий (здание, корпус) | Стоимость (руб.) | Срок выполнения |
| Детский сад № 1 |  |  | 63180,00 |  |
| 1 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | умывальные комнаты, туалеты | 3180,00 | январь |
| 2 | Договор на теплоснабжение не заключен, в связи с изменением площади здания по новому техническому паспорту |  |  |  |
| 3 | Установка теплосчетчика | здание сада | 60000,00 | январь-февраль |
| Детский сад № 2 |  |  | 103000,00 |  |
| 1 | Замена оконных рам | здание сада (ул. 20-го Съезда № 1 и ул. Ломоносова № 54) | 60000,00 | июнь-июль |
| 2 | Замена дверей | здание сада (ул. 20-го Съезда № 1) | 40000,00 | июнь-июль |
| 3 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание сада (ул. 20-го Съезда № 1) | 3000,00 | июнь-июль |
| Детский сад № 6 |  |  | 528580,00 |  |
| 1 | Замена оконных рам | групповые, муз. зал, спальни | 480000,00 | июнь-июль |
| 2 | Замена дверей | на этажах | 30000,00 | июнь-июль |
| 3 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание сада | 15580,00 | июнь-июль |
| 4 | Замена стекол в оконных рамах | групповые, пищеблок | 3000,00 | июнь-июль |
| Детский сад № 7 |  |  | 25600,00 |  |
| 1 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание сада | 25600,00 | июнь |
| Детский сад № 9 |  |  | 3000,00 |  |
| 1 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание сада ( в группы и раздевалки) | 3000,00 | июнь |
| Детский сад № 12 |  |  | 274000,00 |  |
| 1 | Замена дверей | веранды | 20000,00 | в течении года |
| 2 | Замена оконных рам | здание сада | 200000,00 | в течении года |
| 3 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание сада | 4000,00 | в течении года |
| 4 | Установка теплосчетчика | здание сада | 50000,00 | в течении года |
| Детский сад № 15 |  |  | 114500,00 |  |
| 1 | Замена дверей | пишеблок и групповые | 12000,00 | в течении года |
| 2 | Замена оконных рам | туалетные комнаты, каб. заведующей, спальни, групповые | 100000,00 | в течении года |
| 3 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание сада | 2500,00 | в течении года |
| Детский сад № 16 |  |  | 2000,00 |  |
| 1 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание сада | 2000,00 | 3 квартал |
| 2 | Снижение потерь тепла через неплотности оконных проемов (утепление оконных рам) | здание сада |  | 2-3 квартал |
| Детский сад № 29 |  |  | 1310315,00 |  |
| 1 | Замена труб тепловых сетей | здание сада | 350000,00 | июнь-июль |
| 2 | Замена дверей | здание сада | 24000,00 | июль-август |
| 3 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание сада | 16740,00 | июль |
| 4 | Замена оконных рам | здание сада | 919575,00 | июнь-июль |
| Детский сад № 31 |  |  | 61000,00 |  |
| 1 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание сада | 1000,00 | в течении года |
| 2 | Снижение потерь тепла через неплотности оконных проемов (утепление оконных рам) | здание сада | 0,00 | сентябрь |
| 3 | Установка теплосчетчика | здание сада | 60000,00 | июль |
| Детский сад № 34 |  |  | 110000,00 |  |
| 1 | Проведение энергосберегающих обследований объектов (замеры сопротивления) | пищеблок, прачечная, детский сад-2 здания | 15000,00 | июнь-июль |
| 2 | Модернизация осветительной системы на основе энергосберегающих светильников, установка люминисцентных светильников | подготовительная группа, раздевалки, пищеблок | 30000,00 | июнь-июль |
| 3 | Замена труб тепловых сетей | столовая для детей | 15000,00 | июнь-июль |
| 4 | Снижение потерь тепла через ремонт пола и стен прачечной | прачечная | 50000,00 | июнь-июль |
| Детский сад № 35 |  |  | 47300,00 |  |
| 1 | Установка доводчиков входных дверей | двери в группы | 4000,00 | июнь-июль |
| 2 | Утепление дверей | двери в группы и на пищеблоке | 1800,00 | июнь-июль |
| 3 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание сада | 35500,00 | июнь-июль |
| 4 | Замена стекол в оконных рамах | групповые, пищеблок | 6000,00 | июнь-июль |
| Детский сад № 36 |  |  | 55000,00 |  |
| 1 | Установка теплосчетчика | здание сада | 55000,00 | в течении года |
| Борковская школа |  |  | 214000,00 |  |
| 1 | Проведение энергосберегающих обследований объектов | здание школы |  | 2010 год |
| 2 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание дошкольной группы и школы | 4000,00 | 3 квартал |
| 3 | Замена труб тепловых сетей | здание школы |  | 3 квартал |
| 4 | Восстановление теплоизоляции внутренних трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвалах и на чердаках | здание школы (чердачное помещение) | 5000,00 | июнь- август |
| 5 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной | здание дошкольной группы и школы |  | июнь- август |
| 6 | Установка (наладка) воздушных тепловых завес | здание дошкольной группы и школы |  | июнь- август |
| 7 | Установка доводчиков входных дверей | здание дошкольной группы и школы | 5000,00 | май-июнь |
| 8 | Установка многотарифного прибора учета эл. энергии | здание дошкольной группы и школы |  | май-июнь |
| 9 | Ремонт стен лестницы на второй этаж и туалеьной комнаты (замена бруса и оконного блока - грибок) | здание дошкольной группы и школы | 50000,00 | июнь-июль |
| 10 | Ремонт кровли - замена поврежденного шифера, коньков кровли | здание дошкольной группы и школы | 120000,00 | июнь-июль |
| 11 | Замена труб внутренней системы водоснабжения | здание дошкольной группы и школы | 30000,00 | июнь-июль |
| Ерогодская школа |  |  | 800,00 |  |
| 1 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание школы | 800,00 | в течении года |
| Забелинская школа |  |  | 70260,00 |  |
| 1 | Установка многотарифного прибора учета эл. энергии | здание школы | 5260,00 | в течении года |
| 2 | Установка теплосчетчика | здание школы | 65000,00 | в течении года |
| 3 | Заключен договор с теплоснабжающей организацией (поставка тепла в зависимости от температуры наружного воздуха) | здание школы |  | в течении года |
| Песчанская школа |  |  | 3000,00 |  |
| 1 | Снижение потерь тепла через неплотности оконных и дверных проемов проемов (утепление оконных рам и дверей) | здание дошкольной группы и школы | 0,00 | сентябрь-октябрь |
| 2 | Внедрены многотарифные приборы учета эл. энергии на отопление энергопанелей | здание дошкольной группы и школы | 0,00 |  |
| 3 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание дошкольной группы и школы | 2000,00 | сентябрь |
| 4 | Установка доводчиков входных дверей | здание дошкольной группы и школы | 1000,00 | июнь |
| 5 | Утепление повадбных труб под неотапливаемыми помещениями | здание дошкольной группы | 0,00 | июль |
| Приводинская школа |  |  | 189000,00 |  |
| 1 | Проведение энергосберегающих обследований объектов |  | 0,00 |  |
| 2 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | спортзал, столовая | 30000,00 | июнь-июль |
| 3 | Замена труб тепловых сетей | учебные кабинеты | 15000,00 | июль |
| 4 | Восстановление теплоизоляции внутренних трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения | начальная школа | 10000,00 | июль |
| 5 | Установка (наладка) воздушных тепловых завес | основное здание школы | 15000,00 | сентябрь |
| 6 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной |  |  |  |
| 7 | Установка доводчиков входных дверей | библиотека, актовый зал, запасные выходы | 116000,00 | октябрь |
| 8 | Установка многотарифного прибора учета эл. энергии | начальная школа | 3000,00 | октябрь |
| Савватиевская школа |  |  | 163000,00 |  |
| 1 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание школы | 13000,00 | в течении года |
| 2 | Установка (наладка) воздушных тепловых завес | здание школы | 30000,00 | в течении года |
| 3 | Установка доводчиков входных дверей | здание школы | 100000,00 | в течении года |
| 4 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной | здание школы | 20000,00 | в течении года |
| Сольвычегодская школа |  |  | 93500,00 |  |
| 1 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здания школы | 40000,00 | 2-й - 4-й квартал |
| 2 | Восстановление теплоизоляции внутренних трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения | переход между корпусами | 5000,00 | 2-й - 3-й квартал |
| 3 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной | корпус 1 | 5000,00 | 3-й квартал |
| 4 | Установка (наладка) воздушных тепловых завес | тамбур корпуса 1 | 10000,00 | 3-й квартал |
| 5 | Установка доводчиков входных дверей | корпус 1 | 2500,00 | 3-й квартал |
| 6 | Замена ветхих дверей | зап. выходы корп. 3 | 23000,00 | 3-й квартал |
| 7 | Утепление окон, дверей | здания школы | 8000,00 | август-сентябрь |
| Удимская № 1 школа |  |  | 187000,00 |  |
| 1 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | Учебные кабинеты | 72000,00 | декабрь |
| 2 | Установка доводчиков входных дверей | основное здание школы | 5000,00 | август |
| 3 | Замена дверей | здание начальной и средней школы | 10000,00 | август |
| 4 | Замена оконных рам | Столовая, Учебные кабинеты | 40000,00 | август |
| 5 | Замена полов на первом этаже здания школы | Столовая, Учебные кабинеты | 60000,00 | август |
| 6 | Договор на теплоснабжение не заключен по новой форме |  |  |  |
| Удимская № 2 школа |  |  | 50000,00 |  |
| 1 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие |  | 50000,00 | в течении года |
| Шипицынская школа |  |  | 119660,00 |  |
| 1 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание начальной и средней школы | 9400,00 | в течении года |
| 2 | Установка многотарифного прибора учета эл. энергии | здание средней школы | 5260,00 | в течении года |
| 3 | Установка теплосчетчика | здание начальной и средней школы | 105000,00 | в течении года |
| Черемушская школа |  |  | 79250,00 |  |
| 1 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здание школы | 2250,00 | в течении года |
| 2 | Установка многотарифного прибора учета эл. энергии | здание школы | 5000,00 | в течении года |
| 3 | Установка теплосчетчика | здание школы | 60000,00 | в течении года |
| 4 | Модернизация осветительной системы на основе энергосберегающих светильников (ремонт) | здание школы | 12000,00 | в течении года |
| Харитоновская школа |  |  | 0,00 |  |
| 1 |  |  |  | в течении года |
| ДЮСШ |  |  | 0,00 |  |
| 1 | Договор на теплоснабжение не заключен по новой форме, т.к. отапливается автономно | здание школы |  | 2010 год |
| ЦДО |  |  | 396700,00 |  |
| 1 | Проведение энергосберегающих обследований объектов | здания в п. Шипицыно и г. Сольвычегодск | 12000,00 | июнь-июль |
| 2 | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | здания в п. Шипицыно и г. Сольвычегодск | 127700,00 | в течении года |
| 3 | Замена труб тепловых сетей | здания в п. Шипицыно | 150000,00 | июнь-август |
| 4 | Восстановление теплоизоляции внутренних трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения | испытаний и проверок не проводилось |  | в течении года |
| 5 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной | здания в п. Шипицыно и г. Сольвычегодск | 7000,00 | в течении года |
| 6 | Установка (наладка) воздушных тепловых завес | здания в п. Шипицыно и г. Сольвычегодск | 30000,00 | в течении года |
| 7 | Установка доводчиков входных дверей | здания в п. Шипицыно и г. Сольвычегодск | 10000,00 | в течении года |
| 8 | Замена ветхих дверей | здания в п. Шипицыно и г. Сольвычегодск | 52000,00 | в течении года |
| 9 | Установка многотарифного прибора учета эл. энергии | здания в п. Шипицыно и г. Сольвычегодск | 8000,00 | в течении года |
|  | Итого по садам |  | 2 697 475,00 |  |
|  | Итого по школам |  | 1 169 470,00 |  |
|  | Итого по доп. образованию |  | 396 700,00 |  |
|  | ВСЕГО |  | 4 263 645,00 |  |