| Приложение № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к распоряжению администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Котласский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |
| от 02 августа 2011 года № 229р |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение программы капитальных вложений за 1 полугодие 2011год по бюджету МО «Котласский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Направление средств | Утвержденный бюджет на 2011 год | Утвержденный кассовый план на 1 полугодие. | Исполнено за 1 полугодие | % исполнения к утвержденному бюджету | % исполнения к утвержденному кассовому плану 1 го квартала | Источники финансирования |
|  | I . Программная часть |  |  |  |  |  |  |
|  | Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Газификация Архангельской области в 2009 – 2011 годах" | 2000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | Областной бюджет |
|  | Строительство газораспределительных сетей низкого давления, включая газоснабжение жилых домов в пос.Шипицыно |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие массового жилищного строительства в Архангельской области на 2010-2013 годы" | 21378,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | Областной бюджет |
|  | 24-х квартирный жилой дом в г.Сольвычегодске по пер.Мирный ул. Урицкого |  |  |  |  |  |  |
|  | Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Котласском районе на 2011-2012 годы" | 2100,0 | 1140,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
|  | 24-х квартирный жилой дом в г.Сольвычегодске по пер.Мирный ул. Урицкого |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Долгосрочная целевая программа "Развития агропромышленного комплекса МО "Котласский муниципальный район" на 2010-2012 годы" | 300,0 |  |  | 0,0 |  | Местный бюджет |
|  | Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальная целевая программа "Дом для молодой семьи" на 2011год" | 672,0 | 60,5 | 60,5 | 9,00 | 100,0 | Местный бюджет |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Социальное развитие села Архангельской области"на 2010-2012 годы" | 10869,5 | 8152,1 | 5748,9 | 52,9 | 70,5 | Областной бюджет |
|  | Реконструкция детского сада в пос.Шипицыно |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Котласского муниципального района на 2010год-2012 годы" | 1610,7 | 626,8 | 529,5 | 32,9 | 84,5 | Местный бюджет |
|  | Реконструкция детского сада в пос.Шипицыно |  |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Куимиха | 26,0 | 26,0 | 21,2 | 81,7 | 81,7 | Местный бюджет |
|  | II . Не программная часть |  |  |  |  |  |  |
|  | Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газораспределительных сетей низкого давления, включая газоснабжение жилых домов в пос.Шипицыно | 222,0 | 115,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер.Курцево(включая проектные и инженерно-изыскательские работы ,экспертизу) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | 100,0 | Местный бюджет |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство стадиона в г. Сольвычегодске | 163,9 | 163,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Местный бюджет |
|  | Итого: | 39362,4 | 10284,7 | 6380,1 | 16,2 | 62,0 |  |
|  | в том числе: местного бюджет | 5114,6 | 2132,6 | 631,2 | 12,3 | 29,5 |  |
|  | федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета | 34247,8 | 8152,1 | 5748,9 | 16,7 | 70,5 |  |