МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

(тридцатая  сессия четвертого созыва)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от  04 февраля   2011 года                       					                 №   318

| Об информации о причинах неосвоения финансовых средств, выделенных из областного бюджета в 2010 году на подготовку к проведению отопительного сезона |  |
| --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию главы администрации МО «Котласский муниципальный район» Апраксина В.Н.  о  причинах неосвоения финансовых средств, выделенных из областного бюджета в 2010 году на подготовку к проведению отопительного сезона, Собрание депутатов  ПОСТАНОВИЛО:

Информацию принять к сведению.

Глава муниципального образования                              			С.Н. Бральнина

Информация о причинах неосвоения финансовых средств,

выделенных из областного бюджета в 2010 году

по объекту «Строительство ФАПа в дер. Куимиха».

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Социальное развитие села Котласского района на 2010-2012 годы», было предусмотрено областное софинансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта в дер. Куимиха Котласского района, в размере 2 496 700 рублей. В связи с невозможностью выполнения в зимнее время работ по благоустройству, срок окончания работ по муниципальному контракту был перенесен, в результате чего, денежные средства в размере 624 180 рублей были сняты Министерством строительства.

Глава администрации

МО «Котласский муниципальный район» 			В.Н. Апраксин