| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ |  |  |
| (сорок четвертая сессия четвертого созыва) |  |  |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |
| от 27 апреля 2012 года |  | № 459 |
| Об информации о ходе изготовления проектно-сметной документации |  |  |
| Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом строительства и транспорта администрации Черенцова В.В. о ходе изготовления проектно-сметной документации по объектам образования: - здание школы МОУ «Харитоновская СОШ» в п. Харитоново, - пристройка к зданию школы МОУ «Приводинская СОШ» в п. Приводино, |  |  |
| Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный район» ПОСТАНОВИЛО: |  |  |
| Информацию принять к сведению. |  |  |
| Глава муниципального образования С.Н. Бральнина |  |  |

Информация о ходе изготовления ПСД

(Харитоновская и Приводинская школы)

Между администрацией муниципального образования «Котласский муниципальный район» и МУП «Котласский агропромпроект» заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и инженерно-изыскательских работ по объектам «МОУ Харитоновская СОШ в пос. Харитоново» и «Пристройка к МОУ «Приводинская СОШ» от 15 марта 2012 года № 13. Сумма контракта – 1 450 тыс. рублей. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляла 3 115 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств составила – 1 665 тыс. рублей. Выполнение проектных работ планируем закончить к 25 июня 2012 года.

Проектом предусматривается наполняемость: МОУ «Харитоновская СОШ» - 176 человек; «Пристройка к МОУ «Приводинская СОШ» - 200 человек.

В настоящее время МУП «Котласский агропромпроект» разработана привязка школ к местности, планы расположения помещений.

Учтены пожелания директоров школ по наполняемости классов и исходя из этого, проектами предусматриваются кабинеты для начальной школы, кабинеты для старших классов, актовый зал, спортивный зал, библиотека, столовая.

МУП «Котласский агропромпроект» начинает разработку конструктивных схем зданий.