| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ |  |  |  |  |  |
| (двадцать восьмая сессия третьего созыва) |  |  |  |  |  |
| Р Е Ш Е Н И Е |  |  |  |  |  |
| от 14 ноября 2007 г. |  |  | № 345 |  |  |
| О муниципальной целевой программе «Достойное жилище» |  |  |  |  |  |
| В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», в соответствие с Федеральным законом РФ от 26.10.2003 года № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Устава муниципального образования «Котласский муниципальный район», |  |  |  |  |  |
| Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный район» РЕШИЛО: |  |  |  |  |  |
| - Утвердить целевую муниципальную программу «Достойное жилище» (прилагается). - Администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных Программой. - Рекомендовать главам муниципальных образований «Сольвычегодское», «Приводинское», «Шипицынское», «Черемушское» обеспечить условия для реализации программных мероприятий и содействовать в их реализации. 4. С 1 января 2008 года признать утратившим силу решение Собрания депутатов от 03.11.2006 №199. |  |  |  |  |  |
| Глава муниципального образования |  |  |  | С.Н. Бральнина |  |

Утверждена

решением Собрания депутатов

МО «Котласский муниципальный район»

от 14 ноября 2007 года № 345

МУНИЦИПАЛЬНАЯЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ДОСТОЙНОЕ ЖИЛИЩЕ"

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТОЙНОЕ ЖИЛИЩЕ»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Достойное жилище» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Поручение Главы МО «Котласский муниципальный район» |
| Заказчик программы | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Разработчики программы | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Цель программы | - приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; -обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в муниципальных домах, признанных в установленном порядке непригодными для постоянного проживания; - развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Котласском районе путем муниципальной и государственной поддержки отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования; - обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего увеличивающийся платежеспособный спрос населения; - развитие малоэтажного строительства в Котласском районе для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке непригодными для постоянного проживания или улучшающих свои жилищные условия |
| Задачи программы | - снижение издержек и нерациональных расходов на проведение неэффективных ремонтов; - обеспечение сохранности жилищного фонда, надлежащего его содержания и увеличение срока службы жилых домов; - улучшение жилищных условий жителей муниципального образования "Котласский муниципальный район". - подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; - определение путей активизации жилищного строительства для отселения граждан из аварийного жилищного фонда; -снижение стоимость вновь создаваемого малоэтажного жилья; -создание и развитие рынка первичного и вторичного малоэтажного жилья; - повышение доступности приобретения (строительства) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования; -создание механизмов поддержки отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечного жилищного кредитования; - реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой в Котласском районе; - демонополизация и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства, а также обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Годовой ввод жилья, количество семей улучшивших жилищные условия |
| Сроки и этапы реализации | 2008-2010 годы |
| Перечень подпрограмм | - целевая подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Котласском районе на 2008 - 2010 годы; - целевая подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Котласском районе на 2008-2010 годы"; - краткосрочная целевая подпрограмма «Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования в 2008 году»; -целевая подпрограмма «Дом для молодой семьи» на 2008-2010 годы; - целевая подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" на 2008 – 2010 годы»; - целевая подпрограмма "Развитие малоэтажного жилищного строительства в Котласском районе на 2008 -2010 годы". |
| Исполнители | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Соисполнители программы | Администрация МО «Приводинское» Администрация МО «Шипицынское» Администрация МО «Черемушское» Администрация МО «Сольвычегодское» |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы - 89,53 млн. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета МО «Котласский муниципальный район»: в 2008 году – 8,024 млн. руб.; в 2009 году - 10,768 млн. руб. в 2010 году - 13,748 млн. руб. Сумма будет корректироваться при формировании местного бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить увеличить ввод жилья на 7,07 тыс. кв. м и улучшить жилищные условия 140 семей. |
| Контроль за реализацией | Контроль за реализацией Программы осуществляется Собранием депутатов МО «Котласский муниципальный район», Главой МО «Котласский муниципальный район» |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Данные социологических обследований показывают, что жилищная проблема стоит перед 61 процентом семей России, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями. При этом каждая четвертая семья имеет жилье, находящееся в плохом или очень плохом состоянии.

В муниципальной собственности МО «Котласский муниципальный район» находится 1941 жилых дома, общей площадью 226,2 тыс. кв.м. Количество граждан, проживающих в домах муниципального жилищного фонда – 11,4 тыс. человек. В основном жилищный фонд Котласского района в деревянном исполнении, большинство из домов были построены в период с 1937 по 1940 годы.

Проводимые предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, в рамках выполнения обязательств по муниципальным контрактам ремонты, не дают в большинстве случаев положительного результата. Требуется проведение капитального ремонта большинства многоквартирных жилых домов на территории Котласского района. Особенно критическим является состояние деревянных жилых зданий. Многие дома имеют неравномерную осадку, отклонения от проектной оси свай. В целях недопущения аварийных ситуаций, связанных с нарушением несущей способности свайных оснований деревянных жилых домов, требуется первоочередное выполнение работ по замене свай.

На 01.10.2007 года согласно нормативным срокам службы, а также по своему техническому состоянию требуют:

- капитального ремонта – 447 жилых домов;

- сноса как аварийные – 52 жилых дома;

- замену свай – 288 домов;

- замену внутренней электропроводки – 102 жилых дома;

- ремонт кровли - 444 жилых дома.

За период с 2004 – 2007 годы отремонтирован всего один многоквартирный жилой дом. В 2007 году поставлены на ремонт еще четыре жилых дома.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик района, сдерживает развитие его инфраструктуры и понижает его инвестиционную привлекательность. Реализацию реконструктивных мероприятий сдерживают часто как финансовые проблемы, так и нерешенность многочисленных правовых вопросов.

В ближайшие годы необходимо значительно увеличить объемы комплексного капитального ремонта, однако для его проведения потребуется обеспечить переселение жителей ремонтируемых домов в маневренный жилищный фонд, резервы которого в настоящее время весьма невелики, во многих населенных пунктах его нет.

Переселение жителей из аварийных жилых домов тоже идет очень медленно из-за отсутствия свободной жилой площади. В то же время строительство муниципального жилищного фонда практически прекращено. Большинство проживающих в ветхих и аварийных муниципальных домах граждан не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилье удовлетворительного качества.

В связи с тем, что проблема является не только технической, но и социальной, и экономической, для ее решения необходимо принятие и реализация Подпрограммы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Котласского района.

Общая потребность жителей Котласского района в жилье составляет 52,09 тыс. кв. м, для удовлетворения этой потребности необходимо принять существенные меры по улучшению качества жилищных условий и увеличить жилищный фонд как минимум на 20% процентов.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются неразвитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, высокие ставки по ипотечным кредитам, низкий уровень заработков населения.

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить условия для развития в Котласском районе системы ипотечного жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспособного спроса, оказать бюджетную поддержку в приобретении жилья, в том числе с помощью ипотечных кредитов и займов различным категориям населения.

Однако даже ограниченный платежеспособный спрос населения на жилье превышает предложение жилья на рынке, что приводит к росту цен на жилье. В этой ситуации большая часть жилищного строительства финансируется только за счет средств населения, слабо развито кредитование застройщиков на цели жилищного строительства. Недостаточные объемы жилищного строительства отражают низкую эффективность этого сектора экономики, высокие административные барьеры на рынке.

Существенным препятствием развития жилищного строительства продолжает оставаться ограниченность возможностей обеспечения земельных участков необходимой коммунальной инфраструктурой. Не проработанность вопросов по участкам перспективной застройки, отсутствия механизмов вовлечения частных инвесторов в проектирование и строительство инфраструктуры является одним из серьезных барьеров для ускорения жилищного строительства в районе и активизации жилищного рынка. Необходимо обеспечить условия для существенного роста объемов жилищного строительства, отдавая приоритет малоэтажному домостроению, с целью увеличения предложения жилья на конкурентном рынке в соответствии с ростом платежеспособного спроса населения.

Учитывая, что вопросы и задачи по улучшению жилищных условий жителей Котласского района и развитие жилищного кредитования носят комплексный и межотраслевой характер, не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов в течение нескольких последовательных лет, их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производств, необходимо принятие программы, которая реализует основные направления в сфере улучшения ситуации в жилищной сфере на территории Котласского района.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы

- приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

-обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в муниципальных домах, признанных в установленном порядке непригодными для постоянного проживания;

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Котласском районе путем муниципальной поддержки отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования;

- обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего увеличивающийся платежеспособный спрос населения;

- развитие малоэтажного строительства в Котласском районе для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке непригодными для постоянного проживания или улучшающих свои жилищные условия

Основными задачами Программы являются:

- снижение издержек и нерациональных расходов на проведение неэффективных ремонтов;

- обеспечение сохранности жилищного фонда, надлежащего его содержания и увеличение срока службы жилых домов;

- улучшение жилищных условий жителей муниципального образования "Котласский муниципальный район".

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

- определение путей активизации жилищного строительства для отселения граждан из аварийного жилищного фонда;

-снижение стоимость вновь создаваемого малоэтажного жилья;

-создание и развитие рынка первичного и вторичного малоэтажного жилья ;

- повышение доступности приобретения (строительства) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования;

-создание механизмов поддержки отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечного жилищного кредитования;

- реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой в Котласском районе;

- демонополизация и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства, а также обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает выполнение мероприятий в 2008-2010 годах.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Состояние жилого фонда в Котласском районе настоятельно требует проведения срочных и незамедлительных мер по осуществлению капитальных ремонтов жилья, в котором такие ремонты экономически оправданы. Несвоевременное и неполное проведение ремонтных работ приводит к обветшанию и полному уничтожению жилья. В рамках целевой подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Котласском район на 2008-2010 годы» предполагается сформировать перечень муниципального жилья, ремонт в котором экономически оправдан и эффективен. Финансирование таких ремонтов будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных по программе в порядке очередности и на условиях софинансирования муниципальных образований поселений. Средства на ремонты будут выделяться в приоритетном порядке на дома, в которых созданы товарищества собственников жилья и аккумулировавших средства на долевое участие в таких ремонтах.

Значительная часть жилого фонда находится в аварийном и непригодном для проживания состоянии, ремонты такого жилья неэффективны и нецелесообразны. В рамках целевой подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Котласском районе на 2008-2010 годы" предполагается осуществлять комплексные меры, направленные на существенный сдвиг по обеспечению прав данных категорий граждан. За счет этой подпрограммы предполагается строить (участвовать в строительстве) муниципальное социальное жилье, приобретать жилье на вторичном жилищном рынке, выкупать у собственников квартир в аварийном доме их квартиры с целью приобретения гражданами другого жилья.

В целях повышения доступности жилья для отдельных категорий граждан, проживающих в Котласском районе, необходимо обеспечить поддержку приобретения (строительства) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования. В первую очередь в поддержке нуждаются работники областных государственных и муниципальных учреждений (учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения и социальной защиты населения), молодые семьи и иные категории граждан, проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанные в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях. Принимаемая краткосрочная целевая подпрограмма «Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования в 2008 году» предусматривает предоставление отдельным категориям граждан субсидий на осуществление первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе на первичном рынке жилья, для погашения части ипотечного жилищного кредита (займа), а также в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в жилищном накопительном кооперативе в размере до 15 % от суммы кредита (займа) за счет средств областного и местного бюджетов.

Уже реализовывалась в 2007 году и предлагается продолжить работу в направлении улучшения жилищных условий молодых семей Котласского района в рамках целевой подпрограммы «Дом для молодой семьи» на 2008-2010 годы. В рамках указанный подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оказывается целевая субсидия молодым семьям на приобретение (строительство) жилья с целью улучшения своих жилищных условий.

Все вышеуказанные мероприятия и программы направлены на изменение текущего состояния в жилищной сфере, но без обеспечения опережающего развития коммунальной инфраструктуры в целях увеличения предложения жилья на рынке жилищного строительства невозможно в ближайшем будущем структурно изменить состояние дел в этой сфере. Муниципальная целевая подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2008 - 2010 годы» предусматривает выделение бюджетных средств на часть затрат инвесторов по проектированию и строительству коммунальных сетей и инфраструктуры в целях жилищного строительства. Создание крупномасштабных строительных площадок, обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой создает условия для существенного увеличения масштабов строительства жилья и удешевления его стоимости.

В целях стимулирования индивидуального малоэтажного жилищного строительства предлагается целевая подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства в Котласском районе на 2007 -2010 годы», которая предусматривает поддержку индивидуальных застройщиков путем льготного оформления земельного участка для целей жилищного строительства и предоставления проектно-сметной документации из муниципального банка «проектов».

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Расходы на реализацию Программы составят ориентировочно 90,53 млн. рублей, в том числе распределяются по годам:

| Наименование подпрограммы | Всего средств по программе, млн. руб. | Всего средств из бюджета МО «КМР» | В том числе по годам, в млн. руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Котласском районе на 2008 - 2010 годы | 20,0 | 18,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 |
| "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Котласском районе на 2008-2010 годы"; | 45,5 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| «Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования в 2008 году»; | 3 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |
| «Дом для молодой семьи»на 2008-2010 г | 2,98 | 1,49 | 0,324 | 0,518 | 0,648 |
| «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" на 2008 – 2010года»; | 18 | 3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| "Развитие малоэтажного жилищного строительства в Котласском районе на 2008 -2010 годы". | 1,05 | 0,55 | 0,2 | 0,25 | 0,1 |
| Всего по программе: | 89,53 | 33,54 | 9,024 | 10,768 | 13,748 |

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий год.

6. Прогноз ожидаемых конечных результатов

реализации Программы

Реализация Программы обеспечит:

Увеличить темпы строительства жилья. Так предполагается за счет всех источников финансирования программы обеспечить ввод:

В 2008 –1200 кв.м

В 2009 – 2370 кв.м

В 2010 – 3500 кв.м

Ввод жилья обеспечит улучшение жилищных условий 140 семей, в т.ч. проживающих в аварийном жилье 50 семей.

7. ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В КОТЛАССКОМ РАЙОНЕ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

7.1. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В КОТЛАССКОМ РАЙОНЕ НА 2007 - 2012 ГОДЫ"

| Наименование Подпрограммы | целевая подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Котласском районе на 2008-2010 годы» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Поручение Главы МО «Котласский муниципальный район» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Разработчики Подпрограммы | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Цель Подпрограммы | приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан |
| Задачи Подпрограммы | - снижение издержек и нерациональных расходов на проведение неэффективных ремонтов; - обеспечение сохранности жилищного фонда, надлежащего его содержания и увеличение срока службы жилых домов; - улучшение жилищных условий жителей муниципального образования "Котласский муниципальный район"; - реализация обязательств собственника по восстановлению жилищного фонда. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Количество отремонтированных жилых домов (кв. м.), количество семей, улучивших жилищные условия в результате капитальных ремонтов |
| Сроки и этапы реализации | 2008-2010 |
| Исполнители, | Отдел строительства, отдел ЖКХ, Комитет по управлению муниципальным имуществом, Финансовое управление администрации муниципального образования "Котласский муниципальный район" |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы - 20 млн. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета МО «Котласский муниципальный район»: в 2008 году – 4,5 млн. руб.; в 2009 году - 6 млн. руб. в 2010 году - 7,5 млн. руб. *> - Сумма будет корректироваться при формировании местного бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Улучшение жилищных условий не менее 40 семей |
| Контроль за реализацией Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Собранием депутатов МО «Котласский муниципальный район» , Главой МО «Котласский муниципальный район» |

7.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью Подпрограммы является приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Реализация Подпрограммы позволит решить следующие основные задачи:

- снижение издержек и нерациональных расходов на проведение неэффективных ремонтов;

- обеспечение сохранности жилищного фонда, надлежащего его содержания и увеличение срока службы жилых домов;

- улучшение жилищных условий жителей муниципального образования "Котласский муниципальный район".

7.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Программа предусматривает выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов за период с 2008 года по 2010 год.

7.4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Расходы на реализацию Подпрограммы составят ориентировочно 20 млн. рублей, в том числе с распределением по годам:

| Год | Ориентировочная стоимость (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| 2008 | 5 000 |
| 2009 | 7 200 |
| 2010 | 8 300 |
| Всего | 20 000 |

Основным источником финансирования Подпрограммы являются бюджетные средства местных бюджетов МО «Котласский муниципальный район» и муниципальных образований «Приводинское», «Шипицынское», «Сольвычегодское» и «Черемушское».

Дополнительно к основному источнику финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть средства выделенные из федерального бюджета, бюджетов Архангельской области, Фонда по Федеральному закону «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и внебюджетные средства. Порядок и механизм использования средств федерального и областного бюджетов определяется нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области. Бюджетные средства являются основными финансовыми источниками реализации Подпрограммы. К внебюджетным ресурсам, привлекаемым к реализации Подпрограммы можно отнести:

-кредиты банков;

- облигационные займы;

- средства предприятий и организации, заинтересованных в реализации Подпрограммы;

- средства собственников жилых помещений в многоквартирных жилых домах;

- свободные денежные средства населения, заинтересованного в улучшении жилищных условий, в том числе путем механизмов ипотечного жилищного кредитования.

Объекты муниципального жилищного фонда включаются в план реализации целевой подпрограммы при условии софинансирования такого ремонта муниципальным образованием поселения, на территории которого находится жилой дом, предлагаемый к капитальному ремонту. Размер софинансирования конкретного муниципального образования поселения капитального ремонта жилого дома зависит от уровня бюджетной обеспеченности поселений. При уровне бюджетной обеспеченности выше средне районного значения объем софинансирования определяется из расчета не менее 30% за счет средств местного бюджета поселения. При уровне бюджетной обеспеченности ниже средне районного значения объем софинансирования определяется из расчета не менее 10% за счет средств местного бюджета поселения.

В целевую подпрограмму включаются объекты по капитальному ремонту жилого дома по решению собственников многоквартирного жилого дома (товарищества собственников жилья) при условии аккумулирования денежных средств на проведение части такого ремонта.

В целевую подпрограмму на соответствующий год включаются объекты при наличие проектно-сметной документации в пределах сумм, предусмотренных в бюджете.

Объемы финансирования целевой подпрограммы и его источники подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей местных бюджетов и участия в областных и федеральных программах на соответствующий год.

7.5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает ежегодное уточнение плана мероприятий Подпрограммы, реализуемых в соответствующем году. Предполагается целевым образом в соответствии с нормативно-правовыми актами финансировать проведение капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов, причем приоритет в финансировании ремонтов отдавать домам, в которых созданы товарищества собственников жилья и жильцами дома аккумулированы финансовые средства на долевое участие в капитальных ремонтах жилого дома.

7.6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Муниципальным заказчиком Подпрограммы выступает администрация муниципального образования "Котласский муниципальный район".

Отдел строительства, транспорта и связи, отдел ЖКХ, Комитет по управлению муниципальным имуществом, финансовое управление администрации муниципального образования "Котласский муниципальный район" обеспечивает организацию управления и контроля за ходом реализации Подпрограммы, осуществляет контроль за использованием средств местного бюджета, выделенных на реализацию Подпрограммы, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Подпрограммы на очередной финансовый год, контроль надлежащего исполнения муниципальных контрактов.

Корректировка Подпрограммы, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке. Ежегодно, при формировании бюджетов настоящая подпрограмма корректируется с учетом бюджетных возможностей муниципальных образований, эффективности расходования бюджетных средств на капитальные ремонты.

7.7. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Подпрограммы обеспечит:

- выполнение обязательств органов местного самоуправления по содержанию и ремонту жилищного фонда;

- качественное жилищное обслуживание населения муниципального образования "Котласский муниципальный район", соответствующее государственным стандартам, правилам и нормативам;

- сокращение нерационального использования материально-технических ресурсов;

- сокращение затрат эксплуатирующих организаций на содержание и ремонт жилищного фонда.

7.8. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование объекта капитального ремонта | Год постройки (год кап. ремонта) | Количество квартир/ проживающих семей/ зарег. граждан | Площадь жилого дома, кв. м | Ориентировочная стоимость ремонтных работ, тыс. руб. | Принадлежность жилого дома к МО поселению | Уровень бюджетной обеспеченности МО поселения | Объем финансирования из бюджета | В т.ч., в тыс. руб. |  | Год планируемого ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. | МО «КМР» | МО поселения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома в пос. Приводино по ул. Дудникова д. 31 |  | 8/8/24 | 376,4 | 4500 | МО «Приводинское» | 1,046 ( меньше 1,225) | 4500 | 4050 | 450 | 2008 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома в пос. Черемушский по ул. Рабочая д. 26 | 1963 | 4/0/0 | 158,9 | 500,0 | МО «Черемушское» | 0,861 ( меньше 1,225) | 500 | 450,0 | 50 | 2008 |
| Итого за 2008 год: |  |  | 12/8/24 | 535,3 | 5000,0 |  |  | 5000,0 | 4500 | 500 |  |
| 3 | Ремонт кровли жилого дома в гор Сольвычегодск по ул.Урицкого д.10 | - | - | - | 2175 | МО «Сольвычегодское» | 0,695 ( меньше 1,225) | 2175 | 1957,5 | 217,5 | 2009 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома в пос. Савватия по ул. Железнодорожной д. 12 | 1956 | 2/2/6 | 77,5 | 310,0 | МО «Черемушское» | 0,861 ( меньше 1,225) | 310 | 279 | 31 | 2009 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома в пос. Савватия по ул. Железнодорожной д. 13 | 1979 | 2/2/4 | 144 | 530,0 | МО «Черемушское» | 0,861 ( меньше 1,225) | 530 | 477 | 53 | 2009 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома в пос. Черемушский по ул. Центральной д. 20 | 1953 | 4/2/2 | 135,2 | 750 | МО «Черемушское» | 0,861 ( меньше 1,225) | 750 | 675 | 75 | 2009 |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома в пос. Борки по ул. Молодежная д.4 | 1969 | 12/12/20 | 158,9 | 2034,0 | МО «Черемушское» | 0,861 ( меньше 1,225) | 2034,0 | 1830,6 | 203,4 | 2009 |
| 7 | Изготовление ПСД на 2010 год |  |  |  | 1400 |  |  | 1400,0 | 882,0 | 518,0 |  |
| Итого за 2009 год |  |  |  |  | 7200 |  |  | 7200,0 | 6000,0 | 1200,0 |  |

8. ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КОТЛАССКОМ РАЙОНЕ НА 2008-2010 ГОДЫ"

8.1. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КОТЛАССКОМ РАЙОНЕ НА 2008-2010 ГОДЫ"

| Наименование Подпрограммы | целевая подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Котласском районе на 2008-2010 годы" (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Поручение Главы МО «Котласский муниципальный район» |
| Заказчик | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Разработчики | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в муниципальных домах, признанных в установленном порядке аварийными. |
| Задачи Подпрограммы | Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания, согласно "Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 Определение путей активизации жилищного строительства для отселения граждан из аварийного жилищного фонда. Реализация обязательств собственника по восстановлению жилищного фонда |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Выполнение обязательств по предоставлению гражданам, проживающим в домах, непригодных для постоянного проживания, благоустроенного жилого помещения. Поэтапное переселение граждан и снос аварийного жилищного фонда |
| Сроки и этапы реализации | 1 этап - 2008 год 2 этап - 2009-2010 годы |
| Исполнители, | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы - 46,5 млн. руб.*, в том числе: за счет средств местного бюджета: в 2008 году - 1 млн. руб.; в 2009 году - 3 млн. руб. в 2010 году - 4 млн. руб. *> - Сумма будет корректироваться при формировании местного бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить жильем в 2008-2010 годах 50 семей граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда, снизить социальную напряженность в жилищном вопросе Котласского район. Использовать земельные участки после сноса аварийного жилья под строительство новых объектов |
| Контроль за реализацией Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Собранием депутатов МО «Котласский муниципальный район», Главой МО «Котласский муниципальный район» |

8.2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями Подпрограммы являются:

переселение граждан, проживающих в муниципальных домах, признанных аварийными в благоустроенные жилые помещения;

уменьшение до 2010 года (включительно) объемы существующего аварийного жилищного фонда в Котласском районе;

использование освободившихся земельных участков после сноса домов, признанных непригодными для проживания и подлежащими сносу, под строительство новых объектов .

В рамках реализации Подпрограммы будут решаться следующие основные задачи:

разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного муниципального жилищного фонда;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенным жильем граждан, переселяемых из аварийного муниципального жилищного фонда;

выработка механизмов предоставления жилья переселяемым гражданам с учетом максимальной свободы выбора жилого помещения самими гражданами.

Подпрограмма определяет порядок формирования нормативной базы в соответствии с жилищным и земельным законодательством, координирует сроки реализации Подпрограммы и определяет методы муниципальной поддержки.

Подпрограмма предусматривает план действий органов местного самоуправления, привлечение внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного муниципального жилищного фонда, эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными и внебюджетными средствами.

8.3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сроки реализации Подпрограммы - 2008-2010 годы:

1 этап – 2008 год

В этот период будет осуществляться разработка необходимых правовых, финансовых и организационных механизмов реализации Подпрограммы.

2 этап - 2009-2010 годы.

В этот период будет осуществляться совершенствование и развитие созданных на 1 этапе механизмов реализации Подпрограммы.

Реализация Подпрограммы осуществляется через систему программных мероприятий (раздел 8.8.), предусматривает формирование муниципальной нормативно-правовой методической базы, определяющей условия переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Эти документы должны предусматривать в первую очередь следующие положения:

а) граждане, имеющие единственное жилье в муниципальном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, и проживающие в нем на условиях социального найма, имеют право на получение бесплатного жилья вне очереди. Площадь жилья, предоставляемого на условиях социального найма, должна соответствовать нормам предоставления в соответствующем муниципальном образовании;

б) граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, имеют право на выкуп принадлежащих им жилых помещений или в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению им могут быть предоставлены взамен другие жилые помещения с зачетом стоимости изымаемых жилых помещений в выкупную цену;

в) граждане, проживающие в аварийных жилых домах, желающие получить жилье большей площади, обязаны оплатить разницу по средней рыночной цене, установленной для соответствующего муниципального образования в Котласском районе, между стоимостью такого жилья и жилья, полагающегося им в пределах социальной нормы;

г) очередность предоставления жилья гражданам, проживающим в аварийных домах, определяется в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, может предоставляться:

а) жилье, освободившееся в результате прекращения предыдущего договора найма;

б) жилье, полученное муниципальным образованием от застройщиков взамен платежей за предоставление земельного участка и подключение к коммунальной инфраструктуре;

в) жилье, приобретенное на вторичном рынке недвижимости и у организаций-застройщиков;

г) жилье, построенное муниципальным образованием в качестве муниципального социального жилья.

Правила (положения) по реализации Подпрограммы устанавливаются постановлением главы МО «Котласский муниципальный район».

Принятие Подпрограммы потребует внесения объема финансирования в размере 9 млн. рублей в бюджет МО «Котласский муниципальный район» на 2008-2010 годы.

8.4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Основным источником финансирования Подпрограммы являются бюджетные средства местного бюджета и областного бюджета. Дополнительно к основному источнику финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть средства выделенные из федерального бюджета, бюджетов Архангельской области и внебюджетные средства. Порядок и механизм использования средств федерального и областного бюджетов определяется нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области. Бюджетные средства являются основными финансовыми источниками на первом этапе реализации Подпрограммы, в дальнейшем их доля в финансировании Подпрограммы переселения граждан из аварийного жилого фонда будет снижаться. К внебюджетным ресурсам, привлекаемым к реализации Подпрограммы можно отнести:

-кредиты банков;

- облигационные займы;

- средства предприятий и организации, заинтересованных в реализации Подпрограммы;

- свободные денежные средства населения, заинтересованного в улучшении жилищных условий, в том числе путем механизмов ипотечного жилищного кредитования.

Подпрограмма предусматривает комплекс мер, которые должны быть реализованы в течение 2008-2010 годов поэтапно.

На первом этапе, в 2008 году, осуществляется:

а) переселение граждан из аварийных муниципальных жилых домов (жилых помещений) площадью не предполагается

б) совершенствование нормативной базы по предоставлению жилья гражданам, переселяемым из аварийного муниципального жилищного фонда;

в) уточнение площадей аварийного муниципального жилищного фонда, площадей для переселения, потребности в финансовых ресурсах;

г) дополнительное обследование муниципального жилищного фонда и определение объектов, переселение из которых осуществляется в первоочередном порядке.

На втором этапе, 2009-2010 годы, осуществляется:

а) переселение граждан из аварийных жилых домов (жилых помещений) площадью 2200 кв. м и выплата собственникам выкупной цены за изымаемое жилое помещение ;

б) формирование муниципального жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих сносу;

в) снос жилых домов, не подлежащих восстановлению;

г) подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки и их конкурсная продажа с дальнейшим использованием вырученных средств для реализации мероприятий Подпрограммы;

д) создание условий для привлечения внебюджетных ресурсов;

е) ежегодное уточнение технического состояния объектов муниципального жилищного фонда и составление реестров по категориям (непригодные для проживания, аварийные и аварийные, грозящие обвалом).

Объемы финансирования Подпрограммы по источникам и годам приведены в таблице 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

| Источники финансирования | 2007-2010 годы - всего | В том числе (млн. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г | 2009 г | 2010 г |
| Местный бюджет | 8 | 1 | 3 | 4 |
| Областной бюджет * | 36 | 8 | 12 | 16 |
| Внебюджетные средства | 1,5 | - | 0,5 | 1 |
| Всего: | 45,5 | 10 | 15,5 | 21 |

8.5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Управление и реализация Подпрограммы осуществляется Администрацией МО «Котласский муниципальный район», которая осуществляет общее управление Программой, организацию мониторинга и оценку эффективности программных мероприятий.

Подразделения администрации осуществляют контроль за выполнением отдельных мероприятий Подпрограммы, организуют работу межведомственных комиссий, участвуют в подготовке предложений по составлению перечней объектов, выборе подрядчиков, разрабатывают предложения по более эффективным методам решения поставленных задач и т.п.

8.6. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляются Собранием депутатов и главой МО «Котласский муниципальный район»

Отчет о реализации Подпрограммы в соответствующем году должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий Подпрограммы;

перечень не завершенных в течение года мероприятий Подпрограммы и процент их не завершения;

анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Подпрограммы.

8.7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и обеспечит:

снижение социальной напряженности в обществе;

улучшение состояния здоровья населения.

В результате реализации Подпрограммы (к концу 2010 года) 50 семей, проживающих в непригодных для проживания муниципальных домах, должны быть переселены.

Реализация Подпрограммы обеспечит:

выполнение обязательств органов местного самоуправления перед гражданами, проживающими в непригодных для проживания муниципальных домах;

создание благоприятных условий на территории Котласского района для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

снижение социальной напряженности в обществе;

создание дополнительных рабочих мест;

улучшение состояния здоровья населения;

уменьшение объемов аварийного жилищного фонда и помещений, непригодных для проживания, в муниципальных домах;

комплексное освоение территорий под строительство новых объектов.

Результатом привлечения внебюджетных ресурсов к реализации Подпрограммы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного муниципального жилищного фонда, но и улучшение ситуации за счет освоения территории после ликвидации непригодного для проживания и аварийного муниципального жилищного фонда.

8.8. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Организационные мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Объем финансирования, всего (млн. руб) | В том числе по годам, в млн. руб |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1.1 | Составить подробный перечень домов, признанных непригодными для постоянного проживания, по категориям (в порядке убывания степени износа): - подлежащих сносу; - требующих срочного капитального ремонта; - нуждающихся в поддерживающем ремонте. Перечень домов для последних двух групп должен содержать: - основные технические характеристики дома; - форму собственности жилых помещений (муниципальная, частная, юридических лиц); - характеристику основных технических недостатков, устранение которых позволит перевести дом в категорию пригодных для проживания; - оценочную стоимость проведения ремонтно-восстановительных работ с указанием их перечня. Задача: подготовить информацию для обеспечения наиболее эффективного использования ресурсов при планировании работ | 31.12.2007 | КУМИ, Отдел ЖКХ, Главы МО «Приводинское», «Шипицынское», «Сольвычегодское», «Черемушское» | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Составить перечень подлежащих переселению семей, зарегистрированных в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, с указанием реальной обеспеченности жильем их членов, зарегистрированных в каждой квартире. Определить: - кто из них проживает по иному адресу, на каких основаниях (условиях); - есть ли жилье в собственности, пользовании; - потенциальные возможности приобретения жилья. Изыскать возможность получения информации в ФРС, БТИ, УВД, МИ ФНС и т.п. Задача: обеспечить условия для максимально рационального использования ресурсов жилья для расселения | 01.07.2008 | Главы МО «Приводинское», «Шипицынское», «Сольвычегодское», «Черемушское» | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Выявить все жилые помещения, используемые не по назначению. Подготовить предложения о передаче квартир в маневренный фонд для организации переселения граждан | 01.11.2007 | КУМИ, Главы МО «Приводинское», «Шипицынское», «Сольвычегодское», «Черемушское» | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Создать реестр жилых помещений маневренного жилищного фонда, установить контроль их использования (основание заселения, состав и наличие проживающих) | 30.12.2007 | Главы МО «Приводинское», «Шипицынское», «Сольвычегодское», «Черемушское» | - | - | - |  |  |
| 1.5 | Сформировать в муниципальных образованиях базы данных по жилищному фонду, отображающих основные технические характеристики и состояние жилищного фонда Задача: обеспечить ведение реестра ветхого и аварийного жилья и далее всего муниципального жилищного фонда | 30.12.2008 | КУМИ, Отдел ЖКХ, Главы МО «Приводинское», «Шипицынское», «Сольвычегодское», «Черемушское» | - | - | - |  |  |
| 2 | Административные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ действующей нормативной базы и руководящих методических приложений по вопросам, связанным с организацией переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Подготовка предложений о необходимости издания на региональном и муниципальном уровнях законодательных и нормативных правовых актов, обеспечивающих решение проблем переселения граждан | 31.12.2007 | Юридический отдел | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Обеспечить невозможность регистрации граждан в непригодных для проживания домах. Задача: ограничить рост численности граждан, нуждающихся в переселении | 31.12.2007 | Главы МО «Приводинское», «Шипицынское», «Сольвычегодское», «Черемушское» | - | - | - |  |  |
| 2.3 | «Обкатать» с участием предприятий ЖКХ процедуры выселения граждан за неуплату за услуги ЖКУ, и по другим основаниям выселения Задача: обеспечить дополнительное высвобождение квартир и уменьшить размеры убытков в отрасли путем создания условий для выселения граждан, не оплачивающих жилье | 01.12.2007 | Юридический отдел, Руководители предприятий ЖКК | - | - | - |  |  |
| 2.4 | Введение ограничений на предоставление проживающим в квартире гражданам освобождающихся комнат | 31.12.2007 | Главы МО «Приводинское», «Шипицынское», «Сольвычегодское», «Черемушское» | - | - | - |  |  |
| 2.5 | Разработать проект нормативного правового акта, определяющего условия участия муниципального образования в долевом строительстве жилого дома, конкурсную документацию на приобретение жилья в строящемся жилом доме для граждан, подлежащих переселению, в том числе с долевым участием граждан в финансировании его строительства | 01.07.2008 | Юридический отдел, Главы МО «Приводинское», «Шипицынское», «Сольвычегодское», «Черемушское» | - | - | - |  |  |
| 2.6 | Разработка и утверждение нормативных актов, определяющих порядок консолидации на муниципальном уровне внебюджетных финансовых поступлений | 31.12.2007 | Финансовое управление, юридический отдел, Главы МО «Приводинское», «Шипицынское», «Сольвычегодское», «Черемушское» | - | - | - |  |  |
| 2.7 | Разработка и утверждение положения о порядке и условиях переселения граждан из жилых помещений, подлежащих освобождению в связи с необходимостью проведения реконструкции, капитального ремонта, сноса, переоборудования непригодных для проживания жилых домов | 31.12.2007 | Юридический отдел, Главы МО «Приводинское», «Шипицынское», «Сольвычегодское», «Черемушское» | - | - | - |  |  |
| 2.8 | Разработка порядка осуществления выкупа жилого помещения у собственников квартир многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания | 31.12.2007 | Юридический отдел | - | - | - |  |  |
| 2.9 | Разработка Положения о маневренном муниципальном жилищном фонде с целью упорядочения процесса переселения нанимателей, собственников и иных лиц из жилых помещений, находящихся в домах, подлежащих капитальному ремонту или реконструкции | 31.12.2007 | Юридический отдел, Главы МО «Приводинское», «Шипицынское», «Сольвычегодское», «Черемушское» | - | - | - |  |  |
| 2.10 | Оказание консультационной помощи гражданам по вопросам участия в подпрограмме | постоянно | Главы МО «Приводинское», «Шипицынское», «Сольвычегодское», «Черемушское» | - | - | - |  |  |
| 2.11 | Мониторинг за реализацией Подпрограммы | постоянно | Отдел ЖКХ | - | - | - |  |  |
| 2.12 | Осуществление контроля за реализацией Подпрограммы | постоянно | Глава МО «Котласский муниципальный район», Собрание депутатов | - | - | - |  |  |
| 3 | Экономические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | При подготовке проекта бюджетов на 2008 г. предусмотреть выделение средств на строительство многоквартирного жилого дома в городе Сольвычегодск для жителей домов, признанных аварийными. Рекомендовать предприятиям района предусматривать мероприятия для обеспечения своих работников жильем, используя все возможные варианты | 01.11.2007 | Финансовое управление | 1000тыс.р. | 3000 тыс.р. | 4000тыс.р. | Мест. бюджет |  |
| 3.2 | Выработка финансовых инструментов привлечения долгосрочных инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры на участках ликвидируемого ветхого и аварийного жилищного фонда | 01.07.2008 | Отдел ЖКХ, | - | - | - |  |  |
| 3.3 | Составление заявок на получение средств из регионального и федерального бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ | В нормативные сроки | Финансовое управление, Отдел строительства | - | - | - |  |  |

9. КРАТКОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ (СТРОИТЕЛЬСТВЕ) ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2008 ГОДУ»

9.1. ПАСПОРТ КРАТКОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ  «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ (СТРОИТЕЛЬСТВЕ) ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2008 ГОДУ»

| Наименование подпрограммы | Краткосрочная целевая подпрограмма «Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования в 2008 году» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | распоряжение администрации Архангельской области от 15 июня 2006 года № 27-ра «О разработке проекта социально-экономической целевой программы Архангельской области «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования на территории Архангельской области на 2008 - 2011 годы»; постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 865 «О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы»; постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 года № 28 «О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации» Соглашение между администрацией МО «Котласский муниципальный район» с администрацией Архангельской области; |
| Заказчик подпрограммы | Администрация МО «Котласский муниципальный район» (далее – администрация) |
| Разработчики подпрограммы | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Цели подпрограммы | развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Котласском районе Архангельской области путем муниципальной поддержки отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования |
| Задачи подпрограммы | улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях; повышение доступности приобретения (строительства) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования; создание механизмов поддержки отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечного жилищного кредитования |
| Исполнители подпрограммы | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы составляет 3000 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 1500 тыс. рублей ; средства областного бюджета – 1500 тыс рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | создание благоприятного инвестиционного климата в жилищной сфере; увеличение числа ипотечных жилищных кредитов, выдаваемых кредитными организациями населению Котласского района Архангельской области с невысоким уровнем доходов; совершенствование системы ипотечного жилищного кредитования при приобретении (строительстве) жилья |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | улучшение жилищных условий 25 семей граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | контроль за реализацией подпрограммы осуществляется главой МО «Котласский муниципальный район» и Собранием депутатов МО «Котласский муниципальный район» |

9.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью Подпрограммы является развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Котласском районе путем государственной поддержки отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;

- повышение доступности приобретения (строительства) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования;

- создание механизмов муниципальной поддержки отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечного жилищного кредитования.

Подпрограмма реализуется в 2008 году.

9.3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и областного бюджета Архангельской области.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
3000 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 1500 тыс. рублей;

- средства МО «Котласский муниципальный район» – 1500 тыс. рублей.

9.4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Предоставление субсидий гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, осуществляется в порядке, определенном постановлением администрации Архангельской области.

В соответствии с настоящей Подпрограммой субсидии предоставляются работникам областных государственных и муниципальных учреждений (учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения и социальной защиты), молодым семьям и иным категориям граждан, проживающим в ветхом и аварийном жилищном фонде.

Право на получение субсидии из бюджета МО «Котласский муниципальный район» имеет дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, но не достигшее возраста 75 лет, и имеющее достаточные доходы для получения ипотечного жилищного кредита (займа) и ни разу не использовавшее жилищную субсидию за счет федерального бюджета, областного и/или местного бюджетов на строительство или приобретение жилья, и проживающее на территории Котласского района

Субсидии предоставляются для осуществления первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе на первичном рынке жилья, погашения части ипотечного жилищного кредита (займа), а также в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в жилищном накопительном кооперативе. Субсидии предоставляются на покупку или строительство жилья на территории Котласского района.

Размер субсидии не может превышать 15 процентов от расчетной суммы стоимости жилого помещения, определяемой как произведение общей площади жилого помещения на норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по соответствующему муниципальному образованию ( но не выше средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Архангельской области). Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер субсидии, составляет:

для семьи численностью два человека - по фактической, но не более 42 кв. м;

для семьи численностью три и более человек - по фактической но не более чем по 18 кв. м на одного человека.

Финансирование Подпрограммы за счет средств областного бюджета и порядок такого финансирования определяются нормативно-правовыми актами Архангельской области.

9.5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗИЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых программных мероприятий, осуществляется в установленном порядке.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют глава муниципального образования «Котласский муниципальный район» и Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный район».

9.6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- улучшение жилищных условий 25 семей граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;

- создание благоприятного инвестиционного климата в жилищной сфере;

- увеличение числа ипотечных жилищных кредитов (займов), выдаваемых населению Котласского района с различным уровнем доходов;

- совершенствование системы ипотечного жилищного кредитования при строительстве и приобретении жилья.

Показатель по числу семей, которые улучшат жилищные условия в результате реализации Подпрограммы, подлежит корректировке на момент предоставления субсидий в 2008 году, исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, установленной Министерством регионального развития Российской Федерации на соответствующий квартал.

9.7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация программных мероприятий осуществляется по следующим направлениям:

- разработка и утверждение порядка предоставления субсидий отдельным категориям граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;

- формирование органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области списков граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;

- предоставление субсидий гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

Перечень мероприятий приведен в приложении к Подпрограмме.

Приложение

к краткосрочной целевой подпрограмме «Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования в 2008 году»

# Перечень мероприятий краткосрочной целевой подпрограммы «Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования в 2008 году»

| № п/п | ## Наименование мероприятия | ## Исполнители |  | ## Ожидаемые результаты | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка порядка предоставления субсидий отдельным категориям граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, для осуществления первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе на первичном рынке недвижимости, для погашения части ипотечного жилищного кредита (займа), а также в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в жилищном накопительном кооперативе | администрация МО «Котласский муниципальный район» |  | Разработка механизма муниципальной поддержки отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечного жилищного кредитования | – | – |
| 2 | Формирование предварительных списков граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, имеющих право на получение государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования | администрация МО «Котласский муниципальный район», администрации МО «Приводинское, МО «Черемушское», МО«Сольвычегодское», МО «Шипицынское» |  | Формирование списков граждан для оказания поддержки при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования | – | – |
| 3 | Формирование и утверждение сводного списка граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, имеющих право на получение поддержки при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования | администрация МО «Котласский муниципальный район» | Определение граждан, которым будет оказываться поддержка при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования |  | – | – |
| 4 | Предоставление субсидий гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, для осуществления первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе на первичном рынке, погашения части ипотечного кредита или займа, а также в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в жилищном накопительном кооперативе | администрация МО «Котласский муниципальный район» | Предоставление субсидий 25 семьям граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |  | Общий объем средств | 3000 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1500 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1500 |
| Итого по Программе |  |  |  |  | Общий объем средств | 3000 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1500 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1500 |

10. ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА

«ДОМ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ» на 2008 - 2010 годы

10.1. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ДОМ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ» на 2008 - 2010 годы

| Наименование подпрограммы | Целевая подпрограмма «Дом для молодой семьи» 2008 - 2010 годы муниципальной целевой программы «Доступное жилище» |
| --- | --- |
| Основание разработки подпрограммы | Постановление Правительства РФ от 17.09. 2001 г. № 675 "О Федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы"; Постановление правительства Российской Федерации от 13.05. 2006 г. № 285 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы Распоряжение главы администрации области от 12.04. 2005 г. № 328р "О разработке комплексной социально-экономической целевой программы Архангельской области "Развитие жилищного строительства в Архангельской области" на 2005 - 2008 годы" |
| Заказчик подпрограммы | Комитет по делам женщин, семьи и молодежи администрации области, Администрация муниципального образования «Котласский муниципальный район» |
| Цели подпрограммы | Социальная поддержка молодых семей, улучшение демографической ситуации в МО «Котласский муниципальный район» путем формирования государственных подходов к решению жилищной проблемы молодых семей, закрепление молодых специалистов в сельской местности; Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район», нуждающихся в улучшении жилищных условий; |
| Задачи подпрограммы | Создание механизма реализации системы государственной, муниципальной поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья; Обеспечение государственной, региональной, муниципальной поддержки по улучшению жилищных и социально – бытовых условий молодых семей; Пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью; Закрепление молодых специалистов в сельской местности |
| Сроки реализации | 2008 - 2010 годы |
| Основные исполнители подпрограммы | Финансовое управление, управление строительства, транспорта, газификации и ЖКХ, комитет по управлению муниципальным имуществом, вед. специалист по делам женщин, семьи и молодежи |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 2 980,800 руб. в т.ч. за счет средств местного бюджета – 1490,400 руб. Собственные доходы граждан |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в МО «Котласский муниципальный район»; Повышение уровня обеспечения жильем молодых семей; Закрепление молодых специалистов на селе |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Контроль за реализацией программы осуществляет департамент строительства и архитектуры администрации области в порядке, установленном для контроля за реализацией социально - экономических целевых программ Архангельской области. |

10.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:

- социальная поддержка молодых семей, улучшение демографической ситуации в МО «Котласский муниципальный район» путем формирования государственных подходов к решению жилищной проблемы молодых семей, закрепление молодых специалистов в сельской местности;

- обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район», нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- создание нормативно – правовой базы государственной поддержки молодых семей по приобретению, строительству жилья;

- создание эффективного механизма реализации системы государственной, муниципальной, региональной поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья;

- обеспечение государственной, региональной, муниципальной поддержки по улучшению жилищных и социально – бытовых условий молодых семей;

- пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью;

- создание системы управления реализации подпрограммы.

Подпрограмма взаимосвязана с Федеральной целевой программой (далее - ФЦП) "Жилище" на 2002 - 2010 годы и областной программой «Дом для молодой семьи».

Разработка и реализация подпрограммы базируется на следующих основных принципах:

- добровольность участия молодых семей в подпрограмме;

- возможность повторного обращения за займом при условии рождения детей;

- использование средств займа только для приобретения готового жилья или его строительства;

- приоритет использования средств займа для строительства жилья по заказу Заказчиком подпрограммы в целях удешевления стоимости и соответствия требованиям подпрограммы;

- максимально возможное привлечение собственных средств участников подпрограммы и других финансовых источников;

- государственный контроль за целевым расходованием средств займа, предоставляемых участникам подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2008 по 2010 год включительно.

10.3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов с привлечением собственных доходов граждан (средств молодых семей, предприятий и организаций).

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджетов составляет 2980,800 млн. рублей, в том числе по годам и источникам согласно таблице № 1:

Таблица № 1

|  | Источники финансирования | 2008-2010 годы всего | В том числе по годам ( в тыс. руб.): |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Местный бюджет | 1490,4 | 324 | 518,4 | 648 |
| 2 | Областной бюджет | 745,2 | 162 | 259,2 | 324 |
| 3 | Федеральный бюджет | 745,2 | 162 | 259,2 | 324 |
| 4 | Собственные средства граждан |  |  |  |  |
|  | Всего : | 2980,8 | 648,0 | 1036,8 | 1296,0 |

Участие в реализации и финансировании подпрограммы муниципальных образований, предприятий, организаций и учреждений определяется соглашением между государственным заказчиком и соответствующими субъектами.

Объемы финансирования подпрограммы на 2008 – 2010 гг. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

10.4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия подпрограммы предусматривают создание системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении социально-экономической ситуации в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район».

Участником подпрограммы является молодая семья, в которой возраст каждого из супругов не превышает тридцати лет, или неполная семья с ребенком (детьми), в которой мать или отец не достигли возраста тридцати лет, проживающая на территории МО «Котласский муниципальный район», и удовлетворяющая критериям участия в федеральных и областных программах «Дом для молодой семьи».

Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется путем предоставления субсидий.

Финансовая помощь предполагается за счет средств бюджетов всех уровней с привлечением собственных доходов граждан.

Размер, условия, порядок предоставления субсидий молодым семьям определяется Положением о предоставлении субсидий молодым семьям на приобретение или строительство жилья.

Субсидии используются для компенсации части затрат, произведенных молодыми семьями на строительство (приобретение) жилья, или направляются на погашение кредитов (займов), полученных ими на эти цели (не ранее даты вступления в силу Постановления о принятии подпрограммы).

10.5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Глава муниципального образования «Котласский муниципальный район» и Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный район», а также государственные органы администрации Архангельской области в порядке, установленном для контроля за реализацией социально - экономических целевых программ Архангельской области.

10.6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ

Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в МО «Котласский муниципальный район»;

- повышение уровня обеспечения жильем молодых семей;

- закрепление молодых специалистов на территории Котласского района.

В рамках подпрограммы планируется оказать поддержку в улучшении жилищных условий 12 молодым семьям, в т.ч. в 2008 году – 3 семьям; в 2009 году – 4 семьям; в 2010 – 5 семьям.

10.7. ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение Положения о предоставлении субсидий молодым семьям (в соответствии с областными и федеральными Правилами) | Вед. специалист по делам женщин, семьи и молодежи, Финансовое управление, юридический отдел | 31.12.2008г | - |
| 2. | Проведение информационной и разъяснительной работы среди населения через средства массовой информации | Юридический отдел, вед. специалист по делам женщин, семьи и молодежи | 2008-2010 гг. | - |
| 3. | Организация приема заявлений граждан о предоставлении субсидий | Вед. специалист по делам женщин, семьи и молодежи | 2008-2010 гг. | - |
| 4. | Перечисление средств на счета молодым семьям | Администрация МО «Котласский муниципальный район» | 2008-2010 гг. | 2980,8 |

11. ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА «ОБЕПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ В ЦЕЛЯХ

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2008 - 2010 ГОДЫ»

- 11.1. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2008 - 2010 ГОДЫ»

| Наименование подпрограммы | целевая подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2008 - 2010 годы» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Поручение Главы МО «Котласский муниципальный район» Программы |
| Заказчик | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Разработчик | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Цели подпрограммы | Обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего увеличивающийся платежеспособный спрос населения. |
| Задачи подпрограммы | -реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой в Котласском районе; - демонополизация и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства - обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; -создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Дополнительный ввод жилья в результате реализации подпрограммы на: в 2008 году – 500 кв.м в 2009 году – 1200 кв.м в 2010 году – 2000 кв.м |
| Сроки и этапы реализации | 2008-2010 годы |
| Исполнители, соисполнители | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы - 18 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета МО «Котласский муниципальный район» : в 2008 году – 0,5 млн. руб.; в 2009 году - 1,0 млн. руб. в 2010 году - 1,5 млн. руб *> - Сумма будет корректироваться при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит увеличить ввод жилья на территории района, развитие первичного рынка жилья, создание эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, деятельности и развития коммунальной инфраструктуры, увеличение частных инвестиций в жилищное строительство. |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Собранием депутатов МО «Котласский муниципальный район» , Главой МО «Котласский муниципальный район» |

- 11.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы является обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего увеличивающийся платежеспособный спрос населения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

подготовить и реализовать инвестиционные проекты по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой в Котласском районе, что приведет к значительному увеличению объемов жилищного строительства;

создать эффективные и устойчивые организационные и финансовые механизмы обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой и взаимодействия с потенциальными инвесторами.

- 11.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Осуществление программных мероприятий будет направлено на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, что позволит помочь в решении одной из основных проблем, сдерживающих рост объемов жилищного строительства, и создать условия для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.

В настоящее время по вопросам комплексного обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков предоставляются федеральными и областными уровнями власти следующие меры поддержки:

- меры по предоставлению государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой и модернизации коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства, субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, а также по возмещению части стоимости инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой при малоэтажном жилищном строительстве для граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г.. ( Постановление Правительства РФ от 10.05.2007 № 277 «О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства»;

- меры по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам за счет субсидий из федерального и областного бюджетов по заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой, при малоэтажном жилищном строительстве - из расчета полного возмещения затрат, а при многоэтажном жилищном строительстве - в размере до 50 процентов;

- возмещение за счет областного бюджета части затрат (инвестиций) в обеспечение земельного участка коммунальной инфраструктурой, в целях малоэтажного жилищного строительства, строительства, выполнения проектной документации и прохождении государственной экспертизы (Постановление администрации Архангельской области от 26.03.2007 N 50-па)

Несмотря на наличие государственной поддержки инвесторов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства, практика показывает, что указанных мер для Котласского района недостаточно. Необходимо предоставить дополнительные меры поддержки инвесторов и разработать механизмы, направленные на безусловное предоставление поддержки со стороны государства и областных властей инвесторов, желающих обеспечить для жилищного строительства земельные участки коммунальной и прочие инфраструктурой.

Организационные мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на:

создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве.

внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой;

безусловное содействие проведению комплексной застройки территорий, реконструкции и обновления существующих кварталов застройки.

Организационные мероприятия не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств.

Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении № 1.

- 11.4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы в 2008 - 2010 годах составит 18,0 млн.. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 3,0 млн. рублей;*

средства частных инвесторов и кредиторов - 15 млн. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы в 2008 - 2010 годах приведены в приложении № 2.

- * Конкретные объемы средств местного и областного бюджета, направляемых на возмещение части затрат определяются в соответствующих законах (решениях) о бюджете.

- 11.5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизмы финансирования развития коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства должны обеспечивать привлечение частных и банковских кредитных ресурсов для реализации таких инвестиционных проектов и предусматривать меры по повышению привлекательности их кредитования.

Механизм подпрограммы предполагает за счет средств местного и областного бюджета финансировать мероприятия по подготовке территорий к жилищной застройке, выполнению строительных работ по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой, проектированию, проведению экспертиз. При этом приоритетным направлением для финансирования является выполнение строительных работ по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой для жилищного малоэтажного строительства. Пакет документов и условия предоставления финансирования, порядок отбора проектов для предоставления поддержки определяются нормативно-правовыми актами Архангельской области и главой муниципального образования «Котласский муниципальный район».

Средства подпрограммы выделяются инвесторам на компенсационной основе. Порядок, предмет и сроки компенсации бюджетных средства выделенных инвестору по настоящей подпрограмме определяются главой муниципального образования при выделении средств и закрепляются в соглашении ( контракте) с инвестором – участником подпрограммы.

В случае отсутствия предложений со стороны инвесторов или лиц, желающих получить поддержку по настоящей подпрограмме, финансовые средства могут быть направлены главой муниципального образования на подготовку проектной документации и прохождение экспертиз по земельных участкам, на которых возможно осуществлять комплексную жилую застройку.

- 11.6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В ходе реализации подпрограммы по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой будет привлечено не менее 15 млн. рублей частных и/или кредитных средств, в том числе:

в 2008 году – 6 млн. рублей;

в 2009 году – 6 млн. руб.

в 2010 году - 3 млн. руб.

Предусмотренные подпрограммой меры поддержки позволят обеспечить дополнительный ввод жилья в объеме не менее 5000 кв. м общей площади.

Мониторинг реализации подпрограммы будет проводиться заказчиком подпрограммы одновременно и в сроки предусмотренные для отчетности по приоритетному национальному проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

Приложение № 1

к подпрограмме "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" на 2008 - 2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРОЙ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

НА 2008 - 2010 ГОДЫ

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка пакета документов и условий предоставления финансирования по подпрограмме "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" на 2008 - 2010 годы | янв.2008 | Юридический отдел, финансовое управление, отдел строительства администрации |
| 2 | Разработка порядка отбора проектов "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" на 2008 - 2010 годы | янв.2008 | Юридический отдел, отдел строительства администрации |
| 3 | Разработка рекомендаций по подготовке инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой | февраль 2008 | Юридический отдел, отдел строительства администрации |
| 4 | Разработка проекта постановления главы МО о порядке и условиях возмещение части стоимости инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой при малоэтажном жилищном строительстве для граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г. | февраль 2008 | Юридический отдел |
| 5 | Отбор инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой | май 2008, далее ежегодно в октябре т.г. | Главы МО, конкурсная комиссия |
| 6 | Контроль за исполнением договоров и реализацией инвестиционных проектов | постоянно | Отдел строительства, |
| 7 | Оказание консультационной и методологической поддержки участникам подпрограммы и потенциальным претендентам на участие в ней | постоянно | Юридический отдел, финансовое управление, отдел строительства администрации |
| 8 | Реализация инвестиционных проектов под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой | В соответ-ствии с контрактом |  |
| 9 | Мониторинг и оценка реализации инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой | ежеквартально | Глава МО |

- Приложение №2

к подпрограмме "Обеспечение

земельных участков коммунальной

инфраструктурой в целях жилищного

строительства" на 2008 - 2010 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА" В 2008 - 2010 ГОДАХ

(млн. рублей,)

| Источники и направления финансирования | Всего, млн. руб. | В том числе по годам, в млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Средства местного бюджета | 3,0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| Средства частных инвесторов и кредиторов | 15 | 6 | 6 | 3 |
| Всего: | 18 | 6,5 | 7 | 4,5 |

12. ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В КОТЛАССКОМ РАЙОНЕ НА 2008-2010 ГОДЫ"

12.1. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КОТЛАССКОМ РАЙОНЕ НА 2008 -2010 ГОДЫ"

| Наименование подпрограммы | целевая подпрограмма "Развитие малоэтажного жилищного строительства в Котласском районе на 2008-2010 годы" (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Поручение Главы МО «Котласский муниципальный район» Подпрограммы |
| Заказчик подпрограммы | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Разработчики подпрограммы | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Цели подпрограммы | Развитие малоэтажного строительства в Котласском районе для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке непригодными для постоянного проживания или улучшающих свои жилищные условия |
| Задачи подпрограммы | - активизации жилищного строительства в Котласском районе; - снижение стоимости вновь создаваемого малоэтажного жилья; - создание и развитие рынка первичного и вторичного малоэтажного жилья Котласского района; - обеспечение жильем молодых семей и других категорий граждан. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Годовой ввод жилья |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2008-2010 годы |
| Исполнители, соисполнители подпрограммы | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы - 1050 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета: в 2008 году -200 тыс. руб.; в 2009 году - 250 тыс. руб. в 2010 году - 100 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить увеличить ввод жилья на 3 тыс. кв. м |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Собранием депутатов МО «Котласский муниципальный район» , Главой МО «Котласский муниципальный район» |

12.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью Подпрограммы является развитие малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании " Котласский муниципальный район» в 2008-2010 годах. Для достижения данной цели будут решены такие задачи, как снижение стоимости вновь создаваемого малоэтажного жилья на территории Котласского района, ускорение его ввода от момента предоставления земельного участка, демонополизация и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства.

12.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

В рамках настоящей подпрограммы предполагается:

1. Компенсировать предприятиям и организациям, осуществляющим по заявкам граждан подготовку документов на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в Котласском районе до 50% стоимости работ по оформлению и согласованию разрешительных документов, межеванию и постановке на кадастровый учет. Компенсация затрат производится администрацией МО «Котласский муниципальный район» по соглашению с предприятиями и организациями, осуществляющими подготовку такой документации и имеющими соответствующие лицензии (аккредитации) в пределах средств предусмотренных в бюджете на указанные цели.

2. Создать на базе отдела строительства администрации МО «Котласский муниципальный район» «банк проектов», для чего необходимо приобрести (изготовить) проектно-сметную документацию не менее чем на 10 индивидуальных малоэтажных жилых домов, предусмотрев различия как по жилым площадям для обеспечения социальной площади жилья конкретных семей, так и по материалам и конструктивам, доступным для индивидуального жилищного строительства в Котласском районе. Проектно-сметную документацию предполагается предоставлять застройщикам по их выбору бесплатно. В целях ускорения строительства и ввода жилья индивидуальными застройщиками администрация МО «Котласский муниципальный район» при предоставлении проектно-сметной документации заключает соглашение (контракт) с застройщиком по обеспечению ввода жилья в минимальные согласованные сторонами сроки по выбранному из «банка проектов» варианту. Соглашение с застройщиком должно предусматривать условия возвратности (компенсации стоимости) оказанных застройщику мер поддержки предоставленных по настоящей подпрограмме в случае нарушения сроков ввода жилья.

12.4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,  КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Администрация осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией подпрограммы и ее информационно-аналитическое обеспечение;

- координацию деятельности организаций, связанной с выполнением ими мероприятий. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет глава муниципального образования и Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный район».

12.5. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Успешная реализация мероприятий Подпрограммы должна обеспечить достижение следующих показателей:

- повышение доступности ипотечных кредитных ресурсов с целью строительства жилья в Котласском районе;

- ввод в эксплуатацию современного, отвечающего современным требованиям комфортного жилья;

- оказание муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий жителям Котласского района.

Приложение № 1

к муниципальной целевой подпрограмме " Развитие малоэтажного жилищного строительства в Котласском районе в 2008-2010 году

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КОТЛАССКОМ РАЙОНЕ НА 2008 -2010 ГОДЫ"

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка порядка финансирования подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного развития в Котласском районе» и проектов договоров с застройщиками и подрядными организациями | январь 2008 | Юридический отдел, Финансовое управление администрации |
| 2 | Разработка проекта постановления главы МО о порядке и условиях реализации подпрограммы | январь 2008 | Юридический отдел |
| 3 | Заключение договоров с индивидуальными застройщиками по оказанию мер поддержки по настоящей подпрограмме | Постоянно по мере обращения | Отдел строительства |
| 4 | Заключение договоров с организациями, осуществляющими подготовку документации по земельным участкам с цель ИЖС и ЛПХ | Постоянно по мере обращения | Отдел строительства |
| 5 | Формирование «банка проектов», работа с проектировщиками и промышленными предприятиями р-на по вопросам изготовления и строительства жилья по проектам, включенным в «банк проектов» | май 2008 | Отдел строительства |
| 6 | Контроль за исполнением договоров | Постоянно ежеквартально | Отдел строительства |
| 7 | Оказание консультационной и методологической поддержки участникам подпрограммы и потенциальным претендентам на участие в ней | постоянно |  |
| 8 | Мониторинг и оценка реализации подпрограммы | ежеквартально |  |

- Приложение № 2

к муниципальной целевой подпрограмме " Развитие малоэтажного жилищного строительства в Котласском районе в 2008-2010 году

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КОТЛАССКОМ РАЙОНЕ НА 2008 -2010 ГОДЫ"

(тыс. рублей)

| Источники и направления финансирования | Всего, в тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Средства местного бюджета в том числе: | 550 | 200 | 250 | 100 |
| - на компенсацию расходов по оформлению земельных участков, в тыс. руб. | 250 | 50 | 100 | 100 |
| - на формирование «банка проектов» | 150 | 150 | 150 |  |
| Средства частных инвесторов и кредиторов | 500 | 150 | 150 | 200 |
| Всего по подпрограмме: | 1050 | 350 | 400 | 300 |