|  | Приложение № 6 к решению Собрания депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области от .2024 № Отчет об использовании средств дорожного фонда Котласского муниципального округа Архангельской области за 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование главных распорядителей средств бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области и направления расходов | План на 2023 г., тыс. рублей | в том числе |  | Исполнено за 2023г. тыс. рублей | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет округа | областной бюджет |  | бюджет округа | областной бюджет |
| Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области, в том числе: | 97 549,4 | 54 921,2 | 42 628,2 | 93 646,9 | 51 018,7 | 42 628,2 |
| В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание ледовой переправы в 2023 году по контракту от 2022 г., 2023 г. | - 1 666,7 | - 1 666,7 | - 0,0 | - 1 245,1 | - 1 245,1 | - 0,0 |
| - Содержание автомобильных дорог в 2023 году по контрактам заключенным в 2022-2023 гг. | - 16 964,5 | - 16 964,5 | - 0,0 | - 16 766,7 | - 16 766,7 | - 0,0 |
| - Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения муниципального задания | - 7 823,0 | - 7 823,0 | - 0,0 | - 7 482,9 | - 7 482,9 | - 0,0 |
| - Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, автодорожных подъездов | - 19 829,2 | - 19 829,2 | - 0,0 | - 17 220,5 | - 17 220,5 | - 0,0 |
| - Расходы на проведение экспертизы ПСД, разработку сметной документации, осуществление строительного контроля при проведении работ по ремонту дорог | - 972,0 | - 972,0 | - 0,0 | 941,8 | 941,8 | 0,0 |
| - Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - (г. Сольвычегодск) | - 25 825,3 | - 789,3 | - 25 036,00 | - 25 825,3 | - 789,3 | - 25 036,00 |
| - Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - 1 439,5 | - 289,8 | - 1 149,7 | 1 439,5 | 289,8 | 1 149,7 |
| - Разработка проектов организации дорожного движения | - 521,3 | - 521,3 | - 0,0 | - 521,3 | - 521,3 | 0,0 |
| - Устройство, содержание, реконструкция, текущий и капитальный ремонт, сетей уличного освещения на автомобильных дорогах на территории Котласского муниципального района Архангельской области | - 5 982,3 | - 5 982,3 | - 0,0 | 5 678,1 | 5 678,1 | 0,0 |
| - Приобретение и установка дорожных знаков | - 83,1 | - 83,1 | - 0,0 | - 83,1 | - 83,1 | 0,0 |
| - Итого по программе | 81 106,9 | 54 921,2 | 26 185,7 | 77 204,4 | 51 018,7 | 26 185,7 |
| - В рамках непрограммной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| - Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Котласского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |
| - Капитальный ремонт моста в г. Сольвычегодске по ул. Ленина ("Разгуляевский мост") | - 2 981,9 | - 0,0 | - 2 981,9 | - 2 981,9 | - 0,0 | - 2 981,9 |
| - Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "п. Харитоново, пер. Октябрьский" | - 7 132,3 | - 0,0 | - 7 132,3 | - 7 132,3 | - 0,0 | - 7 132,3 |
| - Устройство и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог местного значения Котласского муниципального округа Архангельской области в населенных пунктах: пос. Шипицыно, пос. Удимский, пос. Черемушский, пос. Савватия, пос. Харитоново, пос. Приводино | - 4 678,3 | - 0,0 | - 4 678,3 | - 4 678,3 | - 0,0 | - 4 678,3 |
| - Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к дер. Окуловка с прохождением и получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости по данному объекту | - 1 650,0 | - 0,0 | - 1 650,0 | - 1 650,0 | - 0,0 | - 1 650,0 |
| - Итого непрограммные расходы | - 16 442,5 | - 0,0 | - 16 442,5 | - 16 442,5 | - 0,0 | - 16 442,5 |